招标文件

项目编号：ZC-CZB19004

项目名称：中直园林办庭院绿地养护服务采购项目

中共中央直属机关采购中心

2019 年 1 月

目  录

第一章 专用部分	1

第一部分 投标邀请	2

第二部分 招标基本信息	6

第三部分 投标内容及格式要求	8

第四部分 资格审查项、符合性检查项及评分标准	34

第五部分 技术规格及要求	40

第二章 通用部分	41

第一部分 投标人须知	42

第二部分 合同条款及格式	58

第一章 专用部分

第一部分 投标邀请

中共中央直属机关采购中心受中直机关园林管理办公室委托，就中直园林办庭院绿地养护服务采购项目 (项目编号：ZC-CZB19004)进行国内公开招标。现邀请合格的投标人提交符合招标文件要求的投标文件。

- 一、项目概述

  - 招标内容：中直园林办本部南北院区日常绿化养护；成品保护；防汛排涝预防火灾等各种灾害预防任务；养护区内绿地、园路及广场保洁；所有亭台楼榭的清扫保洁、湖面、溪流等水面卫生清理；养护区内植物防寒工程、植保工程；苗木栽植、乔灌木整形修剪；喷灌、取水设施设备的维修、保养；绿化养护垃圾清运以及因移植工作产生的渣土清运；以及其他甲方要求的服务。 采购标的、数量以及技术要求等详见招标文件技术要求部分。

  - 采购预算：本项目采购预算为：347.41万元，超过预算的投标将作为无效投标处理。

  - 本项目不分包。

本项目为非专门面向中小企业采购项目。

- 二、投标人必须符合的条件

投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且符合、承认并承诺履行招标文件各项规定的国内法人和其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人和其它组织）。

同时还应具有以下特定条件的：

1、本项目拒绝投标人以联合体方式参加投标；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3、本项目投标人中标后不得将中标项目分包或转让给其他主体实施。

- 三、获取招标文件的时间和办法

2019年1月9日至2019年1月22日，登录“中国政府采购网中直采购频道”（zzcg.ccgp.gov.cn）免费下载招标文件。未通过中直采购频道下载招标文件的投标人，其递交的投标文件将被作为无效投标处理。联合体投标的应当由联合体代表下载招标文件。

- 四、投标文件递交时间、方式

投标文件递交时间：2019年1月23日至2019年1月30日（北京时间）

投标文件递交方式：投标人使用制作电子投标文件的计算机通过互联网远程递交或到中新大厦（北京市西城区新风街一号院甲6号楼）一层电子投标文件递交室递交。

投标截止时间：2019年1月30日9时00分（北京时间），截至此时间未完成递交的投标文件予以退回，此后递交的投标文件不予接收。

- 五、开标时间、地点

请务必携带数字认证证书进行现场解密。

开标时间：2019年1月30日9时00分（北京时间）

开标地点：中新大厦（北京市西城区新风街1号院甲6号楼）开标室

特别提醒：

1、本项目采用电子化招投标。中直机关集中采购电子化平台集成北京数字认证股份有限公司数字证书系统，投标人须使用该公司发放的数字认证证书对投标文件进行签封、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜，具体要求和操作程序详见招标文件投标人须知部分。申请办理数字认证证书的方式详见：http://help.bjca.org.cn/support/client/zzcg-ccgp/index.htm。

2、制作电子投标文件。投标人下载电子招标文件同时须在“中国政府采购网中直采购频道” （http://zzcg.ccgp.gov.cn）的“资料下载”栏目中，免费下载“全流程电子化投标客户端（版本号：2017.5.1）”，并使用该客户端制作电子投标文件，制作完成后，导出扩展名为“.file”的电子投标文件。

3、递交电子投标文件。电子投标文件递交有两种方式：方式一，互联网远程递交。采用该方式的投标人，请于投标文件递交时间内，将制作电子投标文件的计算机连接互联网，在“中国政府采购网中直采购频道”，输入用户名和密码登录电子化平台，应用数字认证证书将加密后的电子投标文件上传至电子化平台。上传成功后，电子化平台将予以记录并提供上传成功的回执。方式二，到采购中心现场递交。采用该方式的投标人，请于投标文件递交时间内的每天8：00至 17：00，或开标当天8：00至投标截止时间，携带数字认证证书、存储在光盘内的经过加密的电子投标文件，及招标文件要求的其他材料，到投标文件递交地点，通过终端使用用户名和密码登陆电子化平台后，应用数字认证证书将电子投标文件上传至电子化平台。上传成功后，电子化平台将予以记录并提供上传成功的回执。

除上述两种方式之外，招标方不接受投标人以纸质文件以及其他任何方式（包括但不限于：邮寄、传真、电子邮件等）提交的投标文件。

请供应商根据自身互联网网速和稳定性等多种因素，尽量提前提交电子投标文件，以确保电子投标文件递交成功。

联系方式

采购人：中直机关园林管理办公室

联系人：张涓涓

联系方式：010-58820195

地址：北京市昌平区北七家镇燕丹村

采购人受理质疑联系部门：中直机关园林管理办公室

联系电话：010-58820195

地址：北京市昌平区北七家镇燕丹村

采购中心：

项目联系人：姚刚

电　　话：010-82279611

采购中心受理质疑联系部门：采购中心综合处

联系电话：010-82273271

系统技术支持电话：010-82273275   010-82273269

地址：北京市西城区新风街1号院甲6号楼

邮政编码：100088

第二部分 招标基本信息

一、项目编号：ZC-CZB19004

二、项目名称：中直园林办庭院绿地养护服务采购项目

三、采购人：中直机关园林管理办公室

四、报价要求：本项目采购预算为：347.41万元，超过预算的投标将作为无效投标处理。

投标报价应包括投标人为完成本项目所发生的一切费用，报价中应包括但不限于：养护服务人员费用、维护费、材料费、折旧费、管理费等各项税费及其他相关费用。

五、资金来源：财政资金

六、服务时间要求：入驻时间为2019年3月6日，服务期限1年。

七、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

八、采购资金支付：

自中标供应商实际进驻之日起，每个季度第一个月上旬甲方支付本季度服务费，每季度支付服务费总额的20%，其余费用在合同终止且双方完成交接手续并确认无异议后10日内付清。

九、投标有效期：开标之日起90个日历日。如果中标，有效期自动延长至合同履行完毕。

十、投标保证金要求：本项目不收取投标保证金。

十一、评标委员会组成：

评标委员会成员共5名，其中有关技术、经济等方面的专家4名，采购人代表1名。

十二、评分办法：本项目采用综合评分法。

十三、踏勘信息：

踏勘时间：2019年1月23日9时00分

踏勘地点：北京市昌平区北七家镇燕丹村

联系人：张涓涓

联系电话：010-58820195

踏勘信息：投标人应在规定时间和地点参加踏勘，并承担踏勘所发生的自身费用。投标人未参加踏勘的，由此产生的不利后果由投标人自行承担。

第三部分 投标内容及格式要求

一、投标声明函

致：中共中央直属机关采购中心：

  - 我方承诺完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。

  - 我方承诺信用记录中1）没有被列入失信被执行人，2）没有被列入重大税收违法案件名单，3)没有被列入政府采购违法失信行为记录名单，否则，资格审查时可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。

  - 我方承诺参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，资格审查时可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。

  - 我方承诺按照本项目招标文件和相关技术标准的条件，提供货物及相关服务，并承担因货物质量或服务等引起的一切责任。

  - 我方对本项目招标文件（包括修改文件及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向你方行使任何法律上的抗辩权。

  - 我方投标文件有效期为自开标日起90个日历日，若中标，则投标有效期自动延续至合同履行完毕。

  - 我方承诺接受招标文件规定的付款方式。

  - 我方投标文件和你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而本投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。

  - 我方承诺投标文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确，所提交的营业执照/《事业单位法人证书》已依法向登记管理机关报送相应的年度报告并予以公示（或所提交的《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》已通过登记管理机关的年度检查），不存在任何虚假之处，否则，评标委员会可将我方的投标文件按照无效投标文件处理，即使我方中标，中标结果无效，对于因此给其他投标人及你方和采购人造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

  - 我方委托授权________(身份证号:_________，联系电话________：)作为我方的代理人参加本项目投标，负责提交投标文件以及其它相关资料，参加开标，接受质询并予以澄清，签署、接受招投标过程中的各种法律文件，办理投标过程中的其他相关事务。

  - 我方承诺将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。

法定代表人签字或盖章：

数字认证证书电子签章：

日期：

特别提醒：为确保电子投标文件的合法性、安全性和完整性，本《投标声明函》 填写完成后须先进行打印，经法定代表人签字或盖章后扫描上传并加盖数字认证证书电子签章。电子签章后，文档不应再修改，否则签章无效；如需修改，请修改后重新签章。

注：出具本函的单位属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。

二、营业执照

有效期内的营业执照副本原件扫描件/《事业单位法人证书》副本原件扫描件/《社会团体法人登记证书》原件扫描件/《民办非企业单位登记证书》原件扫描件。

三、财务状况报告

投标人为法人的，须提供经审计的财务报告或基本账户的银行资信证明；其他组织和自然人，可以提供银行资信证明。

备注：上述财务报告，开标日期为上半年的，应当为近两个年度任一年度经审计的财务报告；开标日期为下半年的，应当为上一个年度经审计的财务报告。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

投标人依法缴纳近半年内任意一个月税收的相关凭证及投标人依法缴纳近半年内任意一个月社会保险的相关凭证。

五、开标一览表

报价合计（大写）:

报价合计:                元

注：

1、所报价格须用人民币元表示。

2、报价合计应与《分项报价表》中“合计”一致。如因不一致而产生的不利后果，均由投标人自行承担。

六、分项报价表

（1）养护服务费汇总表

项目编号：

| 序号 | 项目 | 月支出(元) | 年支出(元) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理及服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费 |  |  |  |
| 2 | 绿化养护管理费 |  |  |  |
| 3 | 植物防寒费用 |  |  |  |
| 4 | 办公费用 |  |  |  |
| 5 | 通讯费 |  |  |  |
| 6 | 交通费 |  |  |  |
| 7 | 固定资产折旧； |  |  |  |
| 8 | 管理利润 |  |  |  |
| 9 | 各项税费 |  |  |  |
| 10 | 其它费用 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

填表说明：

- 小数点后保留2位。

- 所有表格应包括但不限于所列项目，可扩展表格内容。

（2）养护服务费测算明细表

养护服务费收费按包干制，费用测算明细表包括：

- 管理及服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等（应有详细的人员岗位明细表）

- 绿化养护管理费

- 植物防寒费用

- 办公费用

- 通讯费

- 交通费

- 服务企业固定资产折旧

- 管理利润

- 各项税费

- 其它费用

- 注：

- 所有测算表应包括但不限于上述测算内容，投标人根据实际情况制作测算表。

- 小数点后保留2位。

七、同类项目经验

- 同类项目经验

| 序号 | 业主单位 名称 | 服务内容 | 合同 签订日期 | 合同 完成日期 | 园林绿化养护面积 （万平方米） | 合同金额 （万元/年） | 业主单位 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 投标人近三年同类项目经验是指：投标人自2016年至投标截止日前绿化养护工作项目经验。须附相关项目合同扫描件（合同封面、能够准确反映服务范围和绿化面积的页、合同金额页和签字盖章页扫描件），否则视为无效经验。

- 本表投标人可自行扩展。

- 采购人将复查上述经验情况。

八、获奖情况

投标人承担的绿化养护项目，2016年以来获得省部级以上（含省部级）绿化先进单位称号情况的证书原件扫描件。

九、苗圃生产培育基地

投标人的苗圃生产培育基地情况介绍,包括苗圃的规模、培育的苗木品种、数量等情况。

十、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_________（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为__________（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_________（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

数字认证证书电子签章：

日期：

特别提醒：

1.电子签章后，文档不应再修改，否则签章无效；如需修改，请修改后重新签章；

2.中标供应商享受价格折扣的，其声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 监狱企业证明函

- 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，          （填写供应商法定全称）为监狱企业。

- 特此证明。

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

- 日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

数字认证证书电子签章：

日期：

特别提醒：

1.电子签章后，文档不应再修改，否则签章无效；如需修改，请修改后重新签章。

2.中标供应商享受价格折扣的，其声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

3. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

十一、针对本项目的理解分析和工作思路

针对本项目的理解分析和工作思路

十二、针对本项目的管理模式和管理机制

针对本项目的管理模式和管理机制

十三、对本项目的接管验收方案

对本项目的接管验收方案。

十四、绿化养护服务方案及承诺

绿化养护服务方案及承诺

注：如供应商中标，本部分方案中将随中标公告一同公示。

十五、绿化养护的机具配备

绿化养护的机具配备的情况

十六、各类应急预案和配合方案

针对本项目提出绿化养护方案中防病虫害、防倒伏、防旱涝、防雪灾、临时性工作、季节性人员保障等应急方案

十七、特惠条款情况

针对本项目的特惠承诺。

十八、项目经理

项目经理简历表

项目编号：

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  | 学 历 |  |
| 职 称 |  | 毕业学校 |  |
| 执业资格 |  | 毕业时间 |  |
| 相关项目经验： |  |  |  |

注: 1.项目经理的简历表，并附职称证书、资格证书扫描件。

2.提供相关项目业绩证明，须提供能够体现项目经理业绩的合同扫描件，或业主单位的证明。

十九、绿化管理人员情况

提供绿化管理人员情况的简历、学历、职称证书及相关证明材料。

二十、绿化养护服务人员配置承诺

承诺为本项目提供的绿化养护服务人员配置承诺

二十一、人员稳定性方案

提供人员稳定性方案及承诺。

二十二、人员录用与考核、培训制度

提供本项目人员的选聘录用、考核、劳资管理制度，淘汰机制、量化管理方法，培训的计划、方式、内容。

第四部分 资格审查项、符合性检查项及评分标准

一、资格审查

投标人须提供下列各项资料，且所提供的资料满足招标文件要求，有任意一项未提交或审查不合格的，其投标将被按照无效投标处理，不得进入评标：

1.投标声明函

2.营业执照

3.财务状况报告

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

二、符合性检查

投标人须提供下列各项资料，且所提供的资料满足招标文件要求，有任意一项未提交或不满足的，经评标委员会半数以上成员一致同意，其投标将被按照无效投标处理，经评标委员会认定的无效投标文件不得进入详细评审：

1.开标一览表

2.分项报价表

三、评分标准

| 序号 | 项目 | 评审因素 | 分值 | 对应的投标格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 企业实力及有关商务状况 | 1.项目经验 | 投标人自2016年至投标截止日前的绿地养护服务项目经验，每项得2分，最高得6分。 | 0～6 | 同类项目经验 |
|  | 2.获奖情况 | 投标人承担的绿化养护项目，2016年以来获得省部级以上（含省部级）绿化先进单位称号的，每有一项得2分，最高得6分。 | 0～6 | 获奖情况 |
|  | 3.苗圃生产培育基地 | 1.投标人拥有自己的苗圃生产培育基地，得1分； 2.根据投标人培育的苗木品种、数量及规格与本案的相符情况，完全相符或相符度较高的得2分，相符度一般的得1分，不相符的得0分。 | 0～3 | 苗圃生产培育基地 |
| 第二部分 针对本项目物业服务的整体设想、策划及服务方案 | 1.针对本项目的理解分析和工作思路 | 1.针对本项目服务内容进行理解分析，针对项目特点提出时工作思路及方案,分析工作中可能出现的服务重点和难点，并提出相应解决措施。得5分。 2.按照方案的科学、合理、针对性及文件制作水平评分： （1）上述方案针对需求，切合实际，科学合理，内容严谨、简练得5分； （2）需求理解有偏差，符合实际，科学合理性较弱，内容编写水平一般得3分； （3）与需求偏离较大，不切合实际，科学合理性差，内容冗杂、多余0分。 | 0～10 | 针对本项目的理解分析和工作思路 |
|  | 2.针对本项目的管理模式和管理机制 | 1.针对项目特点提出明确可行的管理模式和管理机制，科学设定组织机构和运作程序。得5分。 2.按照方案的科学、合理、针对性及文件制作水平评分： （1）上述方案针对需求，切合实际，科学合理，内容严谨、简练得5分； （2）需求理解有偏差，符合实际，科学合理性较弱，内容编写水平一般得3分； （3）与需求偏离较大，不切合实际，科学合理性差，内容冗杂、多余0分。 | 0～10 | 针对本项目的管理模式和管理机制 |
|  | 3.对本项目的接管验收方案 | 1.针对本项目专门成立接管验收小组，提出接管验收方案，得2分； 2.接管验收计划清晰，明确可行，得2分。 | 0～4 | 对本项目的接管验收方案 |
|  | 4.绿化养护服务方案及承诺 | 1、提出正对本项目的绿化养护服务方案及对项目技术服务要求的承诺，得5分； 2.按照方案的科学、合理、针对性及文件制作水平评分： （1）上述方案完全符合需求，切合实际，科学合理，内容严谨、简练得5分； （2）需求理解有偏差，符合实际，科学合理性较弱，内容编写水平一般得3分； （3）与需求偏离较大，不切合实际，科学合理性差，内容冗杂、多余0分。 | 0～10 | 绿化养护服务方案及承诺 |
|  | 5.绿化养护的机具配备 | 根据绿化养护的机具配备的情况： 1.机具配备符合需求，品类齐全完整得6分； 2.机具配备符合需求，品类较齐全得4分； 3.机具配备符合需求，品类基本完整得2分； 3.机具配备针对性差，品类少得0分。 | 0～6 | 绿化养护的机具配备 |
|  | 6.各类应急预案和配合方案 | 1.针对本项目提出绿化养护方案中防病虫害、防倒伏、防旱涝、防雪灾、临时性工作、季节性人员保障等应急方案，上述方案齐全得6分，缺一项扣1分，扣完为止； 2.按照方案的科学、合理、针对性及文件制作水平评分： （1）上述方案完全符合需求，切合实际，科学合理，内容严谨、简练得4分； （2）需求理解有偏差，符合实际，科学合理性较弱，内容编写水平一般得2分； （3）与需求偏离较大，不切合实际，科学合理性差，内容冗杂、多余0分。 | 0～10 | 各类应急预案和配合方案 |
|  | 7.特惠条款情况 | 符合本项目特点、具有实质可操作性特惠条款每条2分，最高得6分。 | 0～6 | 特惠条款情况 |
| 第三部分 人员配备情况 | 1.项目经理简历 | 1.具备园林绿化养护相关专业大专及以上学历，得1分； 2.具有园林工程师或绿化技师以上职称，得1分； 3.具有3年以上大型园林养护经理经验，得2分； 供应商须提供为上述人员近半年任意一个月的社保缴费记录，不提供该项不得分。 | 0～4 | 项目经理 |
|  | 2.绿化管理人员情况 | 派驻本项目的绿化管理人员： 1.具有园林工程师以上（含）职称的，，每有1个得1分，最高得2分； 2.具有绿化技师以上（含）职称的，，每有1个得1分，最高得2分； 供应商须提供为上述人员近半年任意一个月的社保缴费记录，不提供该项不得分。 | 0～4 | 绿化管理人员情况 |
|  | 3.绿化养护服务人员配置承诺 | 承诺为本项目提供的绿化养护服务人员情况： 1.承诺所有绿化养护服务人员均有绿化工上岗证及健康证，得2分； 2.承诺年龄为55周岁以下的人员占总人数50%以上的，得2分； 3.承诺具有2年以上相关工作经验的人员占总人数50%以上的，得2分。 | 0～6 | 绿化养护服务人员配置承诺 |
|  | 4.人员稳定性方案 | 提供人员稳定性方案及承诺，得1分； 稳定性方案合理可行，得1分。 | 0～2 | 人员稳定性方案 |
|  | 5.人员录用与考核、培训制度、奖惩制度 | 1.提供针对本项目的人员录用与考核、培训管理、奖惩方案，得1分； 2.人员录用与考核制度及标准，淘汰机制及量化管理方法，培训的计划、方式、内容合理可行，奖惩制度合理，得2分。 | 0～3 | 人员录用与考核、培训制度 |
| 第四部分 报价分 | 1.价格 | （1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为最高分10分； （2）其他投标人的报价分按以下公式计算： 报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100； （3）小型、微型企业价格折扣率 作为非专门面向小型、微型企业的采购项目，其中小型、微型企业参与投标的，对其产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性企业视同小微型企业。 | 0～10 |  |

第五部分 技术规格及要求

详见附件：

绿化服务需求.docx

第二章 通用部分

第一部分 投标人须知

- 一、总则

- 适用范围及编制依据

  - 本招标文件仅适用于本项目投标邀请中所叙述的招标项目。

  - 本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《电子签名法》等有关法律法规及规定编制。

- 定义

  - “采购中心”指中共中央直属机关采购中心，为本次招标的组织者。

  - “采购人”指本项目的委托单位。

  - “投标人”指按本文件规定领取招标文件并在采购中心登记备案的，且响应招标文件要求，向采购中心提交投标文件的供应商。

  - “招标方”指采购人和采购中心。

  - “货物”指本文件中所述所有货物及相关服务。

  - “日”指日历日。

  - “电子化平台”指在采购中心设置、运行的计算机信息系统，该系统在采购中心局域网用于接收投标人的电子投标文件、完成开标、评标等活动，在互联网用于供应商下载招标文件。

  - “数字认证证书”指北京数字认证股份有限公司颁发的用于证明投标人身份的单位电子签名认证证书（非个人证书）。

  - “投标客户端”指采购中心提供的用于投标人编制投标文件的软件，该软件在“中国政府采购网中直采购频道”的“资料下载”栏目中，由投标人自行免费下载。

- 投标费用

投标人应承担所有与本次投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件说明

- 招标文件的法律效力

本招标文件阐明了投标人所需提供的货物及服务的范围和招标投标的程序，是本次招标活动具有法律效力的文件。投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范等要求，否则，出现的相关不利后果，由投标人自行承担相关风险。

- 招标文件的澄清、修改

  - 在投标截止时间15日前，采购中心可以根据需要对招标文件进行澄清、修改；不足15日的，采购中心将顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

  - 对招标文件进行澄清、修改的，将依法发布公告，并以短信、电子邮件或传真等形式通知所有已领取招标文件的投标人，投标人未填写手机联系方式、电子邮箱或相关信息不准确的，后果由投标人自行承担。

  - 招标文件进行澄清、修改的，投标人须重新下载澄清、修改后的招标文件，并按照澄清、修改后的招标文件编制投标文件，投标人因未重新下载澄清、修改后的招标文件并编制投标文件，由此可能引起的投标文件递交失败、解密失败、内容缺失等相关后果由投标人自行承担。

  - 当招标文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

## 三、投标文件编写

- 编制投标文件的工具和语言

  - 投标人应当通过自备的计算机使用投标客户端编制电子投标文件，投标人提交的电子投标文件以及相关资料均应当使用中文简体字。

  - 安装和使用投标客户端需要具备的计算机软硬件环境：

    - 硬件要求:

处理器：双核，1000 MHz以上主频

内存：1G B或以上

硬盘：40G以上

显示器分辨率：1024*768或以上

USB接口：至少一个USB2.0接口

    - 软件要求:

操作系统： Microsoft Windows XP简体中文版、Microsoft Windows 7简体中文版、Microsoft Windows 8简体中文版、Microsoft Windows 10简体中文版。不支持英文版本操作系统。

文档编辑软件：32位MicrosoftOffice 2003 或以上

浏览器要求：IE浏览器6.0及以上版本，并将采购中心网站添加到浏览器中的为可信任站点，添加到浏览器中的兼容性视图网站。

pdf阅读器：Adobe Reader 9.0及以上版本。

- 计量单位

计量单位应当使用中华人民共和国法定计量单位，招标文件的技术要求中另有规定的除外。

- 投标报价

  - 投标总价包括投标人为完成本项目所发生的一切费用，估算错误或漏项的风险由投标人自行承担。

  - 投标人对每包只能有一个不可变更的报价。任何有选择的报价或包含价格调整要求的投标，将被作为无效投标处理。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

- 投标货币

投标人应以人民币填报投标报价，合同履行时采购人亦以人民币支付。

- 投标有效期

  - 投标人投标有效期短于招标文件规定期限的，将被视为非响应投标而按照无效投标处理。

  - 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购中心可以要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式进行。在此种情况下，投标人不得修改投标文件的其它内容。投标人不同意延长投标有效期的，将被按照无效投标处理。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标文件编制完成后应通过投标客户端使用数字认证证书加密和签章。没有加密的投标文件将被拒绝接收。

  - 因投标文件字迹模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人自行承担。

## 四、投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 递交电子投标文件。电子投标文件递交有两种方式：方式一，互联网远程递交。采用该方式的投标人，请于投标文件递交时间内，将制作电子投标文件的计算机连接互联网，在“中国政府采购网中直采购频道”，输入用户名和密码登录电子化平台，应用数字认证证书将加密后的电子投标文件上传至电子化平台。上传成功后，电子化平台将予以记录并提供上传成功的回执。方式二，到采购中心现场递交。采用该方式的投标人，请于投标文件递交时间内的每天8：00至 17：00，或开标当天8：00至投标截止时间，携带数字认证证书、存储在光盘内的经过加密的电子投标文件，及招标文件要求的其他材料，到投标文件递交地点，通过终端使用用户名和密码登陆电子化平台后，应用数字认证证书将电子投标文件上传至电子化平台。上传成功后，电子化平台将予以记录并提供上传成功的回执。

  - 截至投标截止时间，投标人未完成电子投标文件传输的，视为其撤回投标文件。

  - 投标截止时间后电子化平台拒绝接收投标文件。

  - 递交完成后至开标前，投标人不能对电子投标文件进行加密时所使用的数字证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

- 投标截止时间的延长

采购中心可以视采购具体情况，于投标截止时间3日前延长投标截止时间和开标时间，并将以书面形式通知所有领取招标文件的投标人和在中国政府采购网发布变更公告。

- 投标文件的撤回、修改和补充

  - 投标人在投标截止时间前可通过电子化平台撤回其已成功递交的电子投标文件，电子化平台将予以记录并提供撤回回执。

  - 如果在投标截止时间前需要对已经成功递交的电子投标文件进行修改、补充的，投标人应当使用自备的计算机和“投标客户端”重新制作并导出完整的电子投标文件，并按要求重新上传至电子化平台。

  - 电子化平台以投标人最后上传成功的投标文件为准。

## 五、开标

- 开标

  - 采购中心将在规定的时间和地点组织开标活动。开标活动由采购中心主持。评标委员会成员不得参加开标活动。

  - 投标人应当委派投标代表按时参加开标活动，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 开标时，投标人委派的投标代表应当使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密。之后，采购中心工作人员宣布开封报价，解密即时终止，由此产生的不利后果由投标人自行承担。

  - 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。

  - 开标时，部分投标人投标文件未解密的，开标可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，该项目或该包按废标处理。

  - 解密失败应急措施:为应对现场开标时非人为因素造成的解密电子投标文件失败的可能情况，请投标供应商将投标客户端系统导出的未签名加密电子版投标文件（.xbid格式电子文件）刻录于不可擦写的光盘上以作备用，此光盘上须有法人或授权代表手写签字，并密封于信封中。若开标过程中，已加密电子投标文件解密失败，可现场由采购中心工作人员将光盘中的投标文件（.xbid格式电子文件）导入系统，继续开标。此解密失败应急措施仅适用于非供应商原因造成的解密失败情况。若供应商在开标现场不能提交密封于信封中的光盘，或光盘中刻录的数据有误，则解密失败时，视为供应商撤回投标文件。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购中心对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

  - 开标过程中，如遇不可抗力或意外事件等情况，采购中心将暂时中断开标程序并依法处理后续事宜。

## 六、资格审查

- 资格审查

  - 开标结束后，采购人或采购中心将依照政府采购相关法律制度和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，资格审查不合格的投标人按照无效投标处理。

  - 资格审查合格的投标人不足3家的，该项目或该包不得评标。

  - 采购中心在本项目投标截止时间之前24小时至投标截止时间后1小时期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）这两个渠道查询所有递交投标文件供应商的信用记录，并将所有递交投标文件供应商的查询记录电子截屏提交给资格审查小组。资格审查小组对于被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）要求，拒绝其继续参与本项目政府采购活动，按照无效投标处理。查询记录电子截屏作为证据留存，与采购项目其他材料一并归档。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

供应商不良信用记录以采购中心查询结果为准，采购中心查询之后，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

## 七、评标

- 评标

  - 本评标办法仅适用于本项目评标。

  - 采购中心负责组织评标工作，并采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

  - 评标委员会及其成员要严格遵守政府采购相关法律制度，遵守评审工作纪律，依据招标文件规定，公正、客观、审慎地进行评审工作。评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任；不得使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行评审；对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；禁止泄露评审文件、评审情况。

  - 本项目评标工作分为符合性与完整性评审、详细评审两个阶段。

  - 符合性与完整性评审

    - 评标委员会应当根据招标文件规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性与完整性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

    - 在评标过程中，评标委员会发现投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益等情形的，应当认定其投标无效，并书面报告财政部。

    - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

    - 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，评标委员会有  权按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）如同时出现以上两种不一致的，按照前款规定的顺序处理。修正后的报价按照17.5.5的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    - 投标的澄清

（1）评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式提出。

（2）投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，作为投标文件的组成部分，该答复应当加盖投标人公章或电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，将作为无效投标处理。

    - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人拒不提供书面说明或者提供的书面说明及相关证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 详细评审

    - 评标委员会只对通过了符合性与完整性评审的投标文件进行详细评审。评标委员会按照评分标准进行评标计分。所有评委给每一投标人的评分的算术平均值为该投标人的最终得分。最终得分非整数的，保留至小数点后两位，小数点后第三位按照四舍五入的规则计算。

    - 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购中心发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告财政部。

    - 评标委员会对投标人得分按照从高到低进行排序，得分相同的投标人，报价低者排名在前，得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

  - 推荐中标候选人和确定中标人

    - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照17.6.3的规定确定中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

    - 对于非单一产品采购项目，如核心产品已在招标文件中载明，而多家投标人提供的核心产品品牌相同的，评审委员会应按17.7.1的规定处理。

    - 评标委员会向招标方出具书面评标报告，并推荐综合得分排名前三位的合格投标人作为中标候选人。

    - 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告，依据本文件及相关法律法规确定中标人。

## 八、合同授予

- 定标

  - 采购人根据评标委员会出具的评审报告，确定综合评分排名第一的中标候选人为中标人。如果中标人放弃中标或出现中标无效的情形，采购人有权递补确定排名在其下一位的中标候选人为中标人，以此类推。

  - 中标人如果放弃中标，招标方有权依照法律规定追究其相应的法律责任。

- 中标通知书

  - 采购人确定中标人后，采购中心将向中标人发出中标通知书，并将中标结果依法公告。

  - 中标通知书是合同的组成部分。

  - 对未通过资格审查、符合性检查的投标人，采购中心将告知其未通过的原因；对通过资格审查和符合性检查但未中标的投标人，采购中心将告知其本人的评审得分与排序。采购中心将在中标公告发布同时，以“中国政府采购网中直采购频道”（zzcg.ccgp.gov.cn）站内短信息形式告知。

- 签订合同

  - 中标人应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同，由于中标人自身原因未及时签订合同的，招标方可以视为中标人放弃中标，中标人应当承担相应法律后果。在此种情况下，采购人可以按中标候选人顺序将标授予下一个中标候选人。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

  - 招标文件所附《合同条款及格式》是采购人与中标人签订合同的基本条款，投标人应认真阅读，在没有实质性违反招标文件及投标文件的前提下，采购人有权在合同签订前对合同条款进行适当修改、增加、删除，中标人不得以此为由拒绝签订合同。对此，请投标人参加投标前慎重考虑相关商业风险。

## 九、质疑与投诉

- 投标人质疑

  - 供应商认为采购文件、采购过程和中标（成交）结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

  - 供应商对采购文件、中标（成交）结果等提出质疑的，由采购人受理并负责答复；对采购过程提出质疑的，由采购中心受理并负责答复。

  - 在法定质疑期内，供应商针对同一采购程序环节，只能提出一次质疑。在同一采购程序环节有多个质疑事项的，供应商须一次性提出。

  - 提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

  - 供应商可以委托代理人进行质疑。由代理人提出质疑的，须提交供应商针对当次质疑签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者签章，并加盖供应商公章。

  - 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人及其授权代表签字或者签章，并加盖供应商公章。

  - 供应商提交的质疑函须按照招标文件规定的格式填写（《质疑函》范本详见附件），并由法定代表人或授权代表当面提交。提交时，须同时出示法定代表人或其授权代表的身份证原件。

  - 不符合上述21.1-21.7款规定的质疑函不予受理。

  - 采购人或采购中心将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

- 投标人投诉

质疑投标人对采购人或采购中心的答复不满意以及采购人或采购中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部提起投诉。

## 十、其他事项

- 废标

本项目出现《政府采购法》第三十六条规定的废标情形时，招标方有权宣布废标，招标方对受影响的投标人不承担任何责任，但因招标方出现影响采购公正的违法、违规行为引起的废标情形除外。如果项目分包，将以包为单位执行。

- 履约保证金

按照合同约定执行。

- 履约监管

为保障国有资金的使用效益，促进中标供应商严格履约，采购中心将对本项目的履约情况进行跟踪督查。中标供应商在项目实施过程中，如存在供货进度、数量、质量、安全等违约情况，除采购人可依据采购合同追究其民事责任外，采购中心有权将中标供应商的违约情况报告财政部。

- 中标服务费

本次招标不收取中标服务费，请投标人在报价时充分考虑这一因素。

- 信用担保

根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库[2011]124号），明确中国投资担保有限公司作为中央本级试点专业担保机构，投标人可以自愿选择是否采用该公司提供的投标担保、履约担保和融资担保服务。中国投资担保有限公司联系电话：010- 88822589 / 2656，地址：北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼19F，邮编：100048，网址：http://www.guaranty.com.cn。

- 数字认证证书办理

申请办理数字证书的方式详见：http://help.bjca.org.cn/support/client/zzcg-ccgp/index.htm。

- 其他

本部分未涉及的事项请参见招标文件其他部分。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

质疑事项分类：（请根据实际情况在以下“□”内勾选）

□采购文件；□采购过程；□中标（成交）结果。

（注：对采购文件、中标或成交结果的质疑，请向采购人提出；对采购过程的质疑，以及对采购中心组织的批量集中、协议供货和定点采购项目的质疑，请向采购中心提出）

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料及提交人本人身份证复印件（须出示身份证原件进行核对）。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第二部分 合同条款及格式

庭院绿地养护合同

工程名称:       中直园林办庭院绿地养护服务项目

建设单位:       中共中央直属机关园林管理办公室

施工单位:

编制单位:

- 合同条款

第一章 总则

第一条  本合同当事人

委托方（以下简称甲方）：中共中央直属机关园林管理办公室

受托方（以下简称乙方）：

中直园林办庭院绿地养护服务项目，由中共中央直属机关采购中心受中共中央直属机关园林管理办公室（甲方）委托，于     年     月以公开招标方式进行采购，确定                                （乙方）为中标供应商。

经甲乙双方协商，根据有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方依法与乙方签订合同，由乙方为中直园林办庭院绿地养护提供服务，并根据养护需要，订立本合同。

第二条  基本情况

1.中直园林办为中直管理局所属参照公务员管理事业单位，是全国绿化模范单位。绿化面积234786㎡，水面33899㎡，园路面积21609㎡。现有植物生长势良好。

2.绿化养护内容包括：中直园林办本部南北院区日常绿化养护；成品保护；防汛排涝预防火灾等各种灾害预防任务；养护区内绿地、园路及广场保洁；所有亭台楼榭的清扫保洁、湖面、溪流等水面卫生清理；养护区内植物防寒工程、植保工程；苗木栽植、乔灌木整形修剪；喷灌、取水设施设备的维修、保养；绿化养护垃圾清运以及因移植工作产生的渣土清运；以及其他甲方要求的服务。（详见附件一以及养护服务需求）

3.养护工具、防护用材、车辆、打药施肥、防寒材料等由乙方负责提供。

4.人员要求：项目经理必须有市政公用工程专业二级建造师以上资格证书； 绿化管理人员必须具有园林工程师或绿化技师以上职称；所有工作人员均有相应的上岗证及健康证；不经甲方允许，项目经理、绿化管理人员不得更换，必须常驻现场，否则甲方可无条件终止合同。乙方所有人员均须通过政审。

5.本项目人员安排：项目经理1人，绿化管理人员不少于3人，日常养护人员不低于50人。如另外有采购人的园林绿化工程为乙方承接，乙方的施工人员不得占用此名额。

6.绿化养护收费采用包干制。乙方提供养护工具、防护用材、车辆、打药施肥防寒材料等所需的成本费用及垃圾清运费用均包括在年绿化养护费中。乙方自负盈亏，除合同约定的绿化养护费外，甲方不再支付乙方任何费用。

7. 乙方可以在院区甲方指定地点存放劳动工具，但不能存放易燃易爆以及剧毒药品等危险品。

8.供应商资质要求：

9.中标供应商入驻日期：      年     月    日。服务期限       年。

第二章 服务事项

- 绿化养护工作分为基本工作项目（简称基本工作）和定期工作项目（简称定期工作）两部分。基本工作是指一般地正常维护，即浇水、清理绿化垃圾、防风防汛、补植和防人为损坏及局部病虫害防治、除杂草和修剪等；定期工作是指全面修剪整形、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治。

- 第三条  本项目服务内容

- 1.绿化养护包含养护人工、机械、药剂、肥料、修剪、冬季防寒及绿化垃圾清运等内容。

- 2.乙方负责庭院内的绿地、乔木的养护修剪工作。根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行。

- 3.植物防寒：冬季各种植物搭风障、缠草绳、覆薄膜、铺地膜等。对各类花卉覆土防寒，以利于花卉越冬。负责越冬花卉、苗木的入库房、出库房等搬运、摆放及养护工作。

- 4.浇水：乙方负责庭院内所有绿地树木浇水工作（节约用水，杜绝浪费）。

- 5.施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于2次以上，以有机肥为主。新种植物视生长情况，适时适量施肥，以保持各类植物的生长，达到较好景观效果。

- 6.除草：各类绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草。

- 7.抹芽：主要用于乔木、大型灌木，对不定芽要及时清除，以保持树木骨架清晰，促使生长形态美观，营养集中。

- 8.病虫害防治：病虫害防治是园林植物养护中较为重要的手段和内容，要根据各类植物的寄生对象及时做好预测预报，及时采取措施防治。

- 9.防旱、抗风、排涝：旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。台汛雨季期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。

- 10.对甲方采购的苗木、草坪等完成栽种及养护工作（乙方报价时已考虑此因素，甲方不再支付栽种、养护等费用）。

- 11.乙方负责庭院内的植物栽移工作，局部调整（30㎡以下）属免费栽移，超过部分可报工程量确认单收取费用。因植物生长过密需移栽的工作属免费栽移。

- 12.乙方自备养护工具、防护用材、车辆及各种养护工作中涉及的材料物质

- 13.养护区内树木等非自然死亡，乙方应等值赔偿并重新栽种；如遇自然灾害导致树木等自然死亡时，乙方应协助甲方办理相关砍伐文件并按甲方要求执行砍伐。（乙方报价时已考虑此因素，甲方不再支付伐树等费用）。

- 第四条  甲方针对本项目的特殊服务要求

- 1.乙方对庭院内的草坪、树木、绿篱，定期浇水，并保证冬季前浇一遍冻水。全院花草、树木打药，草坪、绿篱修剪，树木灌木每年剪枝梳理要整齐。及时清运修剪下来的树枝和杂草。

- 2.草坪、绿篱、乔灌木植物，不得发生枯萎现象。乙方应做好出现病虫害前预防及防风、防雪、防倒伏、防涝、防冻养护工作，如果乙方因工作不当造成草坪、植物死亡，应负责补栽。

- 3.完成甲方庭院重大会议及服务活动期间养护工作，配合甲方提前做好各项物质、作业准备，乙方需按照甲方的要求对养护区进行精细养护，保证绿地及园路随时整洁。

- 4.乙方应做好公共绿化设施的维护与管理，发现设施损坏及时维修或报修，保证正常使用，并做到经常巡查，发现问题及时解决。

- 5.乙方应采取必要的安全防护措施，保证施工人员及作业时甲方及第三方的人身财产安全，防止发生安全事故。否则，因此产生的法律后果均有乙方承担，甲方因此对外承担责任的，有权向乙方追偿。

- 6.冬季适时做好越冬花木入库房储藏，库房由乙方专人负责管理。

- 7.甲方院内的树木，因施工或其他原因，需要移植时，乙方保证成活率85％以上，移伐时按北京市相关的园林绿化管理规定报批方可进行，乙方移伐过程中应防止出现任何事故。乙方移伐过程中致使包括乙方、甲方及第三人人身、财产遭受破坏的，应承担相应的责任。甲方因此对外承担责任的，有权向乙方追偿。

- 8.甲方院内的果木不允许私自采摘，院内的珍禽动物、鱼类不允许捕捉。

- 9.乙方绿化养护工作需二十四小时响应，应对灾难的反应时间应为四小时内。

- 第三章  服务质量

- 第五条  承包养护期限内，乙方应按照园林绿地养护操作规程及园林绿化养护质量标准（见附件二），合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务。并参照《城镇绿地养护管理规范》（DB11T 213-2014）规定的一级养护标准开展绿化养护管理任务。

- 第四章  委托管理期限

第六条  服务期限为      年。自      年    月    日    时起至    年  月    日     时止。

第五章 双方权利义务

第七条  甲方权利义务

（一）甲方权利

1.审核乙方制定的管理方案和细则；审查乙方制定的有关规章制度；要求乙方提供年度工作报告。

2.有权对乙方聘用的各级经理人员及重要岗位的工作人员进行资格审查并决定去留，有权对乙方聘用的其他工作人员提出解聘的建议。

3.对乙方工作进行过程监督、结果评定，并提出意见和建议。

4.商定乙方提出的管理服务内容、程序及标准。

5.有权实施工程改造，但事先须向乙方通报，以便乙方能够密切配合。

- 6.对因乙方责任造成的建筑物、配套设备设施等管理项目的损坏，有权要求乙方赔偿损失。

- 7.对乙方工作中出现的失误，有权根据情节轻重做出相应的罚款。

- （二）甲方义务

- 1.负责收集、整理绿化养护所需的竣工图纸等档案资料，为乙方查阅提供便利条件。

- 2.支持乙方管理人员在委托管理项目规定的范围内行使管理职权。按合同规定，在考核合格的前提下，如期支付乙方的服务费用。

- 3.协助乙方疏通与绿化养护相关的社会关系，创造良好的工作环境。

- 第八条  乙方权利义务

- （一）乙方权利

- 1.根据有关法律、法规及甲方的要求，结合甲方实际情况，制定服务于甲方的管理办法及管理制度；制定管理计划和管理服务实施细则，使管理工作实现制度化、规范化、科学化目标。

- 2.依据规章制度，在委托管理项目规定的范围内制止和纠正各类违章行为。

- （二）乙方义务

1.严格遵守合同规定和甲方院区内的各项管理规定，依照“诚信”的原则实施管理。

2.保证不将甲方任何资料、信息带出甲方。在终止合同前，应将与本项目相关的资料、软件的原件及复制件移交给甲方。

3.根据甲方授权，对甲方委托其管理的庭院绿地实施管理，确保管理目标实现，承担相应责任，自觉接受甲方的监督检查。

4.定期向甲方汇报管理情况，认真听取改进工作的意见和建议。

5.提供拟安排为甲方提供服务的员工资料，协助甲方进行政审，不得使用未通过政审的人员。

6.对员工进行系统培训及考核，接受甲方对其工作人员的专业测试考核。

7.对甲方设施不得擅自占用和改变使用功能，若须改变须报甲方批准。

8.不得对外宣传涉及甲方的管理事宜。

9.乙方应当建立健全保密制度，完善保密措施，未经甲方许可，不得向第三方泄露因签订或履行本合同而涉及或知悉的国家秘密、工作秘密及其他任何保密信息，以及甲方有关部门、单位认为不能对外公开的任何信息，乙方承诺只为履行本合同之目的合理使用甲方提供的信息和（或）相关资料。未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方披露为履行本合同而使用或产生的任何资料及乙方在履行本合同过程中知悉的甲方信息。乙方及其员工不得窃取甲方持有的国家秘密、工作秘密、保密信息等，不得私自搜集、复制甲方及服务区域内的保密信息。该保密义务并不随着本合同履行完毕、解除、被撤销、终止或其他条款被认定无效而免除，乙方应当持续履行保密义务。因乙方及其员工的原因造成泄密的，由乙方承担一切后果，并应当承担违约责任。乙方应当按照甲方的管理要求，严格限制手机等电子产品的使用，不得在院区内拍照，不得将有关信息上传至网络。

第六章　考核标准

第九条　甲方不定期对本项目的相关工作进行考核，考核实行经济惩罚制度，对乙方不合格项进行登记并给予相应的经济处罚。处罚包括单次（一定金额）罚款及对当期应付服务费用金额进行扣除两种类型。

第十条　责任区内服务没有达到合格规定目标，每次考核扣除罚款     元，并限期整改，整改不合格或逾期未整改，扣除罚款      元。

第十一条  甲方定期对本项目的相关工作按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准（见附件二），进行每季度验收，双方负责人签字（见附件三、四），若两次验收不合格则乙方构成违约，至合同期最后一个合同月进行一次年终总验收, 验收不合格的，则乙方构成违约（见附件五）。

第十二条　对甲方规定的工作内容，乙方应建立相应的计划执行、巡视检查、落实措施、突发情况处理等方面的相关记录。乙方没有相关记录的，甲方检查中每发现一次，扣除罚款      元，乙方还应负责补足相关记录。

第十三条  乙方工作人员与甲方工作人员发生冲突，造成不良影响的，每发现一次，扣除罚款     元。情节严重的，除经济处罚外，乙方必须调离该工作人员。

第七章 服务费用

第十四条  服务费

全年服务费总额计        元，人民币（大写）                      。

第八章 付款方式

第十五条　本项目实行分期付款方式，自乙方实际进驻服务区域之日起，每个季度第一个月上旬甲方支付本季度服务费，每季度支付服务费总额的  20％ 。具体时间、数额如下：

年    月15日前

年    月15日前

年    月15日前

年    月15日前

其余费用在合同终止时，双方完成交接手续并确认无异议后，    日内付清。

每次付款前乙方应提供与付款金额相等的正式发票以及请款说明提示甲方付款，否则甲方有权拒绝付款直至收到乙方提供的发票，甲方如因上述原因拒绝付款不构成违约。

第九章 违约责任

第十六条  如乙方未严格履行合同义务，甲方有权从项目尾款中直接扣除与乙方应向甲方支付的违约金数额相等的款项。

第十七条  甲方违反合同约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同；造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方经济赔偿。

第十八条  因乙方责任而导致任何人士身体伤亡事件,或导致任何动产或不动产损失时由乙方负责赔偿，并承担相应法律责任。

第十九条  乙方违反本合同约定，未能达到约定的服务、管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期     天内，未整改的或整改后仍未达到标准的，甲方有权单方解除合同，解除合同通知送达乙方时合同解除；乙方应返还甲方已经支付的服务费，未支付的服务费不再支付；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

第二十条  在任何一方并未违约，合同正常履行情况下，应至少提前30天，以书面形式通知对方，双方协商同意，可以终止合同，否则，要求解除合同的一方应按照一个月服务费的标准向对方支付违约金。

第二十一条  合同到期后，自然终止。

第二十二条  因乙方工作人员原因，造成服务质量差或引起其他纠纷，甲方接到乙方的投诉达到两次后，每发生一次投诉，乙方应就该次投诉向甲方支付服务费总额     ‰的违约金；当针对乙方的投诉达到     次时，甲方有权单方提前解除本合同，解除合同通知送达乙方时合同解除；如果乙方支付的违约金不足弥补甲方遭受的经济损失时，乙方应赔偿甲方实际的经济损失。

第二十三条　本合同终止时，乙方必须向甲方移交全部管理用房、钥匙及绿地养护的全部档案资料，保证所有室内家具设施完好。否则须赔偿相应损失。

第十章　附则

第二十四条  自本合同生效之日起    天内，根据本合同的服务事项，甲乙双方办理完毕交接验收手续。

第二十五条  双方可对本合同的未尽事宜进行协商，以书面形式签订补充协议，并针对某一事项签订专项协议（如保密协议、安全及防火协议等），上述协议及补充协议与本合同具有同等效力，本合同与补充协议不符的，以补充协议为准。

第二十六条  本合同之附件均为合同有效组成部分。

本项目的招标文件、投标文件、澄清函及有关文件、投标人提交的投标函和报价表、中标通知书等是构成本合同不可分割的部分。本合同及其附件和补充协议中未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。

第二十七条  本合同连同附件共    页，一式   份，甲乙双方各执   份、采购中心    份，具有同等法律效力。

第二十八条  本合同执行期间，如遇法律规定的不可抗力、政策变化，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第二十九条  本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决或报请物业服务行政主管部门进行调解，协商或调解不成的，双方同意由服务所在地的人民法院诉讼解决。

第三十条  依据《财政部关于推进完善服务项目政府采购问题的通知》（财库[2014]37号）规定——‘采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同’，采购人可根据实际情况将合同执行时间延续至不超过三年的期限，延续或续签合同需到采购中心备案。

第三十一条  本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

甲方：                       	                乙方：

单位名称（公章）	单位名称（公章）

法定代表人：	法定代表人：

授权代表：	授权代表：

联系地址：                              联系地址：

## 签约日期：                              签约日期：

(备注：本合同最终签订版本以我单位法律部门审定后为准。)

附件一

园林绿化具体养护项目

绿化养护包括基本工作内容、定期工作内容以及特色工作内容，具体如下：

1.基本工作内容：指一般地正常维护，即浇水、清理绿化垃圾、防风防汛、补植和防人为损坏及局部病虫害防治、除杂草和修剪。确保苗木成活率达到95%以上。

1.1.乙方负责庭院内的绿地、乔木的养护修剪工作。根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行。

- 1.2.植物防寒：冬季各种植物搭防寒棚架、风障、缠草绳、覆薄膜、铺地膜等。对各类花卉覆土防寒，以利于花卉越冬。负责越冬花卉、苗木的入库房、出库房等搬运、摆放及养护工作。

- 1.3.浇水：乙方负责对庭院内的草坪、树木、绿篱，定期浇水（节约用水，杜绝浪费），并保证冬季浇冻水浇足浇透。全院花草、树木打药，草坪、绿篱修剪，树木灌木每年剪枝梳理要整齐。及时清运修剪下来的树枝和杂草。

- 1.4.施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于3次，春秋季施肥要足，夏季追肥要及时，以有机肥为主，少施化肥。新种植物视生长情况，适时适量施肥，以保持各类植物的生长，达到较好景观效果。

- 1.5.除草：各类绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草。

- 1.6.抹芽：主要用于乔木、大型灌木，对不定芽要及时清除，以保持树木骨架清晰，促使生长形态美观，营养集中。

1.7.垂直绿化养护应根据不同植物的攀援特点，及时采取相应的牵引，设置网架等技术措施，视攀援植物的生长习性，覆盖率不得低于90%。

1.8.病虫害防治：病虫害防治是园林植物养护中较为重要的手段和内容，要根据各类植物的寄生对象及时做好预测预报，及时采取措施防治。

- 1.9.防旱、除雪、抗风、排涝：旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。冬季降雪后，要及时清理树枝积雪，防止树木冻伤；汛期期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。

- 2.定期工作内容：指全面修剪整形、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治。

2.1.全面修剪，保证园林植物生长健壮，树冠完整美观，分枝点合适，纸条粗壮，无枯枝死叉；主侧枝分部匀称，数量适宜，修剪科学合理，内膛不乱，通风透光。花灌木开花及时，株形丰满，花后修剪及时合理。绿篱、色块等修剪及时，枝叶茂密，整齐一致，树木造型雅观。行道树无缺株，绿地内无死树。

2.2.落叶树新稍生长健壮，叶片大小、颜色正常。在一般条件下，无黄叶、焦叶、卷叶，正常叶片保存率在95%以上。针叶树针叶宿存3年以上，结果枝条在10%以下。

2.3.花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽，无残缺、无残花败叶。

2.4.草坪及地被植物整齐，覆盖率99%以上，草坪内无杂草。草坪绿色期：冷季型草坪不得少于300天；暖季型草坪不得少于210天。

2.5.病虫害控制及时，园林树木无蛀干害虫的活卵、活虫；在园林树木主干、主枝上平均每100厘米的活虫数不得超过1头，较细枝条上平均每30厘米不得超过2头，且平均被害株数不得超过1%，叶片上无鸟粪、虫网，被虫咬的叶片每株不超过2%。

3.特色工作内容：为适应甲方工作性质和工作特点的需要，而组织进行的工作项目。

3.1.在甲方开展重大会议及服务活动期间养护工作，配合甲方提前做好各项物质、作业准备，乙方需按照甲方的要求对养护区进行精细养护，保证绿地及园路随时整洁。

- 3.2.保证绿地整洁，无杂物、无白色污染（树挂），对绿化产生的垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、水面漂浮杂物（枯枝落叶等），重点地段要随产随清，其余地段要日产日清，及时运送到制定垃圾堆放处。垃圾堆放处要保证整洁，按时清运园区内落叶、枯枝、伐除的枝干等园林绿化垃圾。保证绿化垃圾不在园区垃圾池内长时间堆积。

3.3.要保证亭台楼榭、石桥、平桥、木桥、石质桌椅、围栏、护栏、园林小品、运动器材等园林设施的干净、整洁。定期检修亭台楼榭的墙面、柱梁等构建油漆，检修门窗、栏杆、花边滴水、地坪等。

3.4.每日保证院区环境卫生整洁，定时清扫园路、消防路、广场以及综合楼、客房楼、办公楼、康乐馆、网球馆周边散水保洁、铺装缝隙内杂草清理；园林小品、亭、榭、木平台、木栏杆、健身器材、坐凳桌椅的每日清洁；果皮箱清掏。遇有重大服务任务，每日还需增加清扫频次。如遇雨雪风等天气情况，完成园区雨后推水，道路清洗冲刷，步道冲刷，大风后刮断树枝清运，冬季扫雪、清理树木竹林叶面积雪等极端天气下环境卫生保障。

3.5.完成南北院湖面、水系日常保洁，人工清除打捞漂浮物，在重要服务任务期间拉湖清理。每日至少拉湖清理2次以上。协助甲方进行鱼类搬运工作。

3.6乙方应做好公共绿化设施的维护与管理，发现设施损坏及时维修或报修，保证正常使用，并做到经常巡查，发现问题及时解决。

3.7在乙方施工作业时应采取必要的安全防护措施，保证施工人员及作业时路经行人的人身安全，防止发生安全事故。

3.8.乙方绿化养护工作需二十四小时响应，应对灾难的反应时间应为四小时内。

3.9.在果实成熟季节，乙方负责采摘、收集养护区内芭蕾苹果、银杏、山楂、黑枣、柿子等果实，采摘后交由甲方进行妥善保管。

3.10.乙方负责水生植物的割除、清运。

3.11. 配合甲方进行西区生活区安全巡查，配合甲方保持生活区环境卫生整洁，同时需要全体养护人员签订安全责任书。

3.12.保持喷灌设施的完整和正常运行所进行的预防性保养和损坏部分的修补。

附件二：

中共中央直属机关园林管理办公室

庭院绿地养护评分标准

为提高中共中央直属机关园林管理办公室绿地养护管理水平，规范园林绿化养护管理工作，参照《城镇绿地养护管理规范》（DB11T 213-2014）规定的一级养护标准开展绿化养护管理任务。

一、乔木（15）

无死亡、无缺株，苗木保存率100%（3）；

乔木主干通直，树干有倾斜，或有明显损伤的苗木量低于2％（1）；

无病害，生长良好（3）；

生长旺盛，叶色正常，叶大而肥厚，有缺水缺肥现象的苗木量低于2％（2）；

修剪得当，骨架均匀，冠形完整美观，通风透光，有死枝、枯枝、病虫枝、内膛枝、交叉重叠枝等现象的苗木量低于2％（2）；

及时松土除草、除萌，土壤无板结（1）；

树穴内无垃圾、杂物，树上无钉挂物及悬挂物（1）；

每年根据生长情况适当调整、分栽（2）。

二、灌木及攀爬植物（20）

1、单丛及片植灌木

按照种植要求无缺株，苗木保存率100%（3）；

植物生长旺盛，叶色正常，无枯枝、折损枝，有缺水缺肥现象的苗木量低于2％（2）；

单丛灌木造型完整美观，片植灌木及时整形，修剪图案要美观清晰，线条流畅，轮廓分明（2）；

修剪得当，保证花芽生长，花灌木开花及时，花色正常，花后及时摘除残花，残花量小于5％（3）；

及时松土、除草，土壤疏松、无板结（1）；

及时清除垃圾、杂物（1）。

2、绿篱

植物生长旺盛，无明显斑秃、漏透（2）；

修剪整齐，保证高度齐平或有规律的变化（2）；

卫生清洁，及时清除篱下垃圾、杂物（1）。

3、攀援藤本植物

植株生长健壮，叶色正常（1）；

根据攀爬特点，适当牵引，设置网架，视攀缘植物生长习性，覆盖率达到90%以上（1）；

无枯枝败叶，开花的攀缘植物适时开花，花期后及时摘除残花，残花量小于5％（1）。

三、草坪（15）

无裸露，无斑秃，覆盖率达到100%（2）；

无病害，生长良好（3）；

草坪平整，颜色正常，水分充足（2）；

按规范标准修剪，草坪高度控制在8cm范围内（2）；

无杂草，草坪纯度达到98%以上（2）；

整洁卫生，无纸屑杂物（2）；

冷季型草的绿色期不少于270天（1）；

无侵占绿地现象的发生（1）。

四、草花（10）

植被生长旺盛，花色鲜艳均匀，整齐美观（2）；

水分充足，无病枝弱枝，适时开花，花期正常；（时间数量）花后及时摘除残花败叶，残花量小于5％（3）；

草花每年至少需更换三次（保证每年6—9月间达到盛花），栽植密度20-28株/m2（3）；

无高于花卉的杂草（1）；

整洁卫生，无纸屑杂物（1）。

五、喷灌（10）

所有喷头根据植被高度适当调整，在保证喷水角度和范围的前提下控制喷头不外露（2）；

控制喷水量和单次喷水时间，以不形成地表径流为宜，喷水不上路（2）；

严格执行喷水时间安排。春夏季喷水时间在上午十点前下午四点后，秋冬季喷水时间在上午十点后下午四点前，活动期间喷水时间按照甲方通知严格执行。（2）；

每年停水前对管道进行泄水，给水前对管道进行检修，因绿地调整破坏的做好记录（2）；

养护单位设专人管理（2）。

六、园林绿化设施（10）

花坛、给水设施、人工湖、溪流等保持整洁、及时维护，设施完好，保证运转正常，设施完好率达100%（4）；

控制设备指定专人管理，根据甲方指定的时间开闭，设备运行期间，控制室内要有专人值班（3）；

经常检查喷灌设施及其他各种设备，确保各种阀箱盖完好，紧固螺栓齐全、管用（3）。

七、植物保护（15）

乔木黄叶、卷叶、焦叶、被啃咬的叶片每株小于2%，且平均被害株率小于1%（3）；

食叶害虫株虫率、叶虫率小于5％（1）；

钻蛀性害虫受害株率小于5％（1）；

云星吉丁虫受害株率小于2％（1）；

根部害虫伤苗率小于5％（1）；

刺吸性害虫、蚜虫类受害株率小于7％（1）；

螨类、螨叶率小于10％（1）；

蚧虫类蚧株率小于7％（1）；

粉虱虫叶率小于5％（1）；

蓟马虫叶率小于10％（1）；

病害类白粉病、锈病、叶斑病等病叶率小于15％（1）；

枝枯病、线虫病病株率小于10％（1）；

枯萎病病株率小于5％（1）。

八、清洁卫生（5）

绿地、水面、广场、园路等保持清洁（2）；

清理所产生的垃圾随产随清（1）；

车辆倒运垃圾、土方不外漏，垃圾场周围保持整洁（2）。

附件三：

中共中央直属机关园林管理办公室

庭院绿地养护季度/年度验收表

工程名称：中直园林办庭院绿地养护服务项目

施工单位：

| 序号 | 评定内容 | 分值设置 | 评定分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔木养护 | 15 |  |  |
| 2 | 灌木及攀爬植物 | 20 |  |  |
| 3 | 草坪养护 | 15 |  |  |
| 4 | 草花管理 | 10 |  |  |
| 5 | 喷灌管理 | 10 |  |  |
| 6 | 园林绿化设施 | 10 |  |  |
| 7 | 植物保护 | 15 |  |  |
| 8 | 清洁卫生 | 5 |  |  |
| 合计 | 绿地养护 | 100 |  |  |

评分人：                   评定时间：

附件四：

中共中央直属机关园林管理办公室

庭院绿地养护季度验收评分汇总表

工程名称：中直园林办庭院绿地养护服务项目

施工单位：

评分时间：

| 序号 | 评定内容 | 分值 设置 | 评定人分值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔木养护 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 灌木及攀爬植物 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 草坪养护 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 草花管理 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 喷灌管理 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 园林绿化设施 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 植物保护 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 清洁卫生 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 绿地养护得分 （季度） | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最后平均得分 |  |  |  |  |  |  |
| 验收结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方授权代表 签字 |  |  |  | 乙方授权代表 签字 |  |  |  |  |  |

附件五：

中共中央直属机关园林管理办公室

庭院绿地养护年度验收评分汇总表

工程名称：中直园林办庭院绿地养护服务项目

施工单位：

养护时间：

评分时间：

| 序号 | 评定内容 | 分值 设置 | 评定人分值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔木养护 | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | 灌木及攀爬植物 | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | 草坪养护 | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | 草花管理 | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | 喷灌管理 | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | 园林绿化设施 | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | 植物保护 | 15 |  |  |  |  |  |
| 8 | 清洁卫生 | 5 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 绿地养护得分 （年度） | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最后平均得分 |  |  |  |  |
| 年度验收结果 （盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |

附件六：

中直园林办干部职工文明公约

一、要有礼貌，见到领导、来宾、主动让路，并说“您好”，热情回答问题及指路，必要时引导；

二、爱护公物，不动果实、不摘鲜花、不折树枝、不踩踏绿地，见到以上损害行为要及时劝阻和报告；

三、 不喂养来历不明的动物，以免染上病菌，威胁人员健康；

四、自觉维护园区卫生清洁，不吸烟、不随地吐痰，垃圾一定用垃圾袋或塑料袋包好，封好后投入指定位置的垃圾箱内；

五、共同维护园区安全，见到可疑人员、可疑情况要主动询问、了解并报告；

六、个人活动做到不影响、不打扰服务及会议、培训等活动；

七、未经批准，不允许私自带人和车辆进入院区；

八、驾驶车辆要文明礼让行人，低速慢行、注意观察、不鸣喇叭，遇到领导及会议人员要主动避开或礼让；

九、注意设施设备安全，使用电、气、水、油等要确保操作安全，见到设施设备损坏要及时报告；

十、不许燃放烟花爆竹，未经同意和未采取安全措施下，不允许使用明火。