中国印刷博物馆新一期数字中国印刷博物馆项目建设技术服务需求

目       录

设计依据

一、项目背景

（一）博物馆基本情况

（二）数字博物馆建设总体需求

二、规模目标

（一）项目建设指导思想

（二）建设理念

（三）总体要求

（四）建设目的

（五）建设内容计划

三、业务目标

（一）系统架构要求

（二）技术路线要求

（三）界面要求

（四）开发要求

（五）性能要求

（六）兼容性要求

四、博物馆数字化建设已有基础情况

五、新一期数字中国印刷博物项目建设内容

（一）数字资源的整理备份综合利用

（二）制作印刷出版文化方面的三维动画和影视频

（三）制作专题展览三维数字模型及展示文件

（四）开发印刷文化AR展示产品

（五）完善网上虚拟博物馆建设

（六）建设地下印刷设备展厅的多媒体播放系统

（七）建设宣教多媒体制作系统

（八）数字资源管理与信息化平台建设升级

1. 多媒体展示系统

2.升级完善智能导览系统

3.无线局域网系统

4.完善藏品资源管理系统。
5.博物馆内控管理系统建设
6.网络系统安全防护建设

7.系统综合集成及展厅中控系统建设
（九）标准建设

六、绩效目标

（一）数量指标
（二）质量性能及具体内容数量指标
指标1：数字资源的整理备份综合利用

指标2：制作印刷出版文化方面的三维动画和影视频

指标3：制作专题展览虚拟展示系统

指标4：开发印刷文化AR展示产品

指标5：完善网上虚拟博物馆建设

指标6：建设地下印刷设备展厅的多媒体播放系统
指标7：建设宣教多媒体制作系统

指标8：多媒体展示系统

指标9：智能导览系统
指标10：无线局域网系统

指标11：藏品资源管理系统
指标12：博物馆内控管理系统建设
指标13：系统综合集成及展厅中控系统建设

指标14：标准建设

指标15：授权要求

七、项目团队人员要求

八、售后服务

九、项目工期要求

十、付款方式

十一、投标人资质要求

十二、招标金额

设计依据：

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
2.《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》
3.《新闻出版广播影视“十三五”发展规划》
4.《“十三五”旅游业发展规划》
5.《博物馆事业中长期发展规划纲要(2011-2020年)》
6.《博物馆条例》
7.《关于进一步加强文物工作的指导意见（国发2016-7）》
8.《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》
9.《中国科协科普发展规划（2016-2020年）》
10.《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》
11.《国家标准化体系建设发展规划（2016-2020年）》
12.《国家“十三五”文化遗产保护与公共文化服务科技创新规划》

13.《中华人民共和国文物保护法》

14.《中华人民共和国文物保护法实施条理》

15.《文物保护科学和技术研究课题管理办法》

16.《国务院关于加强和改善文物工作的通知》

17.《国务院关于加强文化遗产保护的通知》

18.《文物保护工程管理办法》

19.《国家级非物质文化遗产保护与管理办法》

20.《文物藏品定级标准》

21.《博物馆藏品保管工作手册》

WW／T 0017-2013《馆藏文物登录规范》

GB/T 22528-2008《文物保护单位开放服务规范》

GB/T 22528-2008《文物系统博物馆安全防范工程设计规范》

WW／T 0018-2008《馆藏文物出入库规范》

WW／T 0019-2008《馆藏文物展览点交规范》

WW／T 0020—2008《馆藏文物档案规范》

GB/T 20918-2007《信息技术软件生存周期过程风险管理》

GB/T 14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》

GB/T 22239-2008《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》

GB/T 12979-2008《近景摄影测量规范》

GB/Z 18729-2002《基于网络的企业信息集成规范》

GB/T 12505-1990《计算机软件质量保证计划规范》

GB/T 15532-2008《计算机软件单元测试》

GB/T 20918-2007《软件生存周期过程风险管理》

GB/Z 18729-2008《基于网络的企业信息集成规范》

GB/T 21064-2007《电子政务系统总体设计要求》

- 一、项目背景

（一）博物馆基本情况

中国印刷博物馆是中央部委直属的国家级专业博物馆，是传承传播我国优秀传统文化，普及我国古代“四大发明”之一印刷术承载印刷出版文化等知识的公共文化服务机构。中国印刷博物馆积极强化“服务中华文化传承、服务行业发展大局、服务社会大众需求”的“三个服务”意识，创新树立“专业化+大众化、知识性+趣味性”的“双化两性”文博思路，举办“迎接党的十九大红色印刷展”“家国天下——传家训·立家规·扬家风”等“上接天线、下接地气”的重要节点重大事件专题展，在国际书展、全国书展上组织“中华印刷之光”专题展、中国古代出版印刷专题展，举办传承传播我国优秀传统文化主题讲座，积极推进传统文化进校园、进军营、进社区，在弘扬社会主义核心价值观、推进以青少年为主的爱国主义教育，普及数字印刷、绿色印刷等先进科学技术等方面发挥了良好的社会作用。博物馆自1996年6月1日成立以来，先后被确立为全国爱国主义教育示范基地、全国科普教育基地、国家3A级旅游景区。品牌展览——“中华印刷之光”巡展足迹已遍布国内外。

中国印刷博物馆位于北京市大兴区黄村兴华大街。博物馆于1996年6月1日落成，展厅分4层，地上三层，地下一层。博物馆总建筑面积为8000平方米，展陈面积4600平米，是世界印刷行业最大的博物馆。展厅的基本陈列分布情况为：一层为古代馆，二层为近现代馆，三层为临展馆和数字展厅，地下一层为印刷设备馆。

（二）数字博物馆建设总体需求

博物馆智慧化、信息化是一个涉及技术、管理、服务等多方面、多领域的长期工程。综合应用感知技术、新型数字化采集技术、海量数据处理技术、移动互联网技术等现代先进技术手段，整合博物馆各方面资源，实现数据共享，管理模式创新，提升展示手段，努力实现“资源利用数字化、公众服务智能化、业务管理信息化、产业整合网络化”，以信息带管理、以信息促保护，将多种科技信息手段和先进管理理念相结合，从管理、展示、服务等多层面全局建设藏品数字化展示与管理体系，全面促进我馆智慧化、数字化建设工作。

印刷术是我国古代四大发明之一，中国印刷博物馆有传承和发扬中华古代文明的历史重任。数字中国印刷博物馆以提高博物馆教育宣传能力为核心，以确定馆藏文物数量、提高文物管理水平为基础目标，以调查馆藏珍贵文物资源、采集文物基础信息为基本形式，以数字化的影像采集技术、数据存储技术和网络技术为基本手段的数字化基础工程。通过数字博物馆项目建设，将中国印刷博物馆打造成一个重要的文物数字化展示、保护与交流的专业平台，一个集观赏性、知识性、互动性为一体的综合性数字博物馆；在内容上面，挖掘更多印刷博物馆本身特点展示给观众，建立健全不同清晰度文物影像展示机制，丰富藏品的文字、音频、视频信息等；在技术方面，增加虚拟现实、增强现实、体感操作等技术，使数字印刷博物馆技术水平领先。数字中国印刷博物馆还要实现绿色印刷数字展示、数字出版体验中心、3D体验中心、个性化印刷与出版等独具特色，反映印刷出版行业发展成果，将印刷博物馆打造成为具有国际影响力和国内领先地位的印刷出版文化传播交流窗口，打造成为我国优秀传统文化对外宣传展示的窗口，为进一步强化文化自信提供有力支持。

二、规模目标

（一）项目建设指导思想

认真贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，以强化文化自信为核心，严把政治关、史实关，按照数字博物馆建设总体要求，全面梳理印刷博物馆馆藏文物资源，综合应用各种先进的信息化手段，构建印刷博物馆数字资源库、多媒体展示系统、数字保护软件平台以及配套的保障设施，实现博物馆馆藏文物资源以及博物馆各类资料数据的统一存储与管理，实现博物馆展陈方式的数字化、网络化展示传播，丰富印刷出版文化宣传教育手段形式，确保宣传教育效果，增强印刷博物馆服务公众、教育公众的能力，让全社会乃至全世界分享古代与现代相结合的中国印刷出版文化故事。

（二）建设理念

立足博物馆突出关注教育这一核心要求，注重印刷文化的传播需要，按照服务观众更具知识性、更具亲和力、更具互动性的原则，切实通过数字博物馆建设，更好地发挥博物馆宣传教育的功能作用。

（三）总体要求

一是通过顶层设计实现博物馆的智慧应用。建设博物馆多个应用子系统协同工作新的智能化软件自我演进模式，形成统一的数据标准及规范，实现更透彻感知的博物馆数字化应用，保证博物馆管理工作的精细化，以全面交互的数字化展示方式，以基于公众行为感知的多维展现互动形式，实现观众与文物藏品友好交互的高度完美融合。

二是集中数据存储提高管理效率。通过博物馆数字化项目，实现印刷博物馆数字化资源、馆藏文物资源的集中存储和统一管理，通过设置科学合理的平台架构和功能权限，有效解决资源分散、信息孤岛现象和资源重复建设等突出问题，从而加速印刷博物馆信息化步伐，实现博物馆资源数字化、行业管理科学化、公众服务智能化。

三是突破信息孤岛实现资源共享。通过博物馆数字化项目，实现印刷博物馆资源的信息化加工，通过统一的网络部署和存储，突破时间、地点的限制，实现博物馆资源信息的流通与共享，实现博物馆内部不同部门之间，以及和其他博物馆之间的优势互补搭建桥梁。

四是创新展示手段打造国家名片。通过博物馆数字化项目，不仅通过动画视频、游戏动漫、虚拟显示等多种宣传展示手段，挖掘文物信息背后的历史内涵和教育意义，揭示中华民族非凡的创新创造精神和伟大智慧；同时，借助现代化计算机手段、有效的网络平台，建设观众参观感知的完善系统，实时有效地感知观众的需求信息，及时有针对性地向观众推送感兴趣的历史文化知识和文物藏品信息，实现观众参观博物馆时更加自如的游览体验，更直接、更有效地感知我国优秀传统文化的精华所在和魅力所在。

五是提高服务水平满足社会需求。通过博物馆数字化项目，构建更加新颖和高效的网络展示与陈列手段，升级三维文物、实景虚拟展示等模块，将文字、图片、音频、视频、游戏动漫、三维文物融合到展厅中，将文物背后的历史故事、恢弘的历史场景，我国印刷术的历史变迁立体化展示出来，最大化的向社会大众，特别是青少年群体普及印刷术这一中华民族古老发明知识，进一步认识到印刷术对世界文明发明的伟大贡献，有力地提升教育功效。

（四）建设目的

通过数字中国印刷博物馆建设，进一步增强博物馆对中国古老发明之一——印刷术的宣传作用，进而达到更好的教育效果和社会效益，是项目建设的主要目的。

一是使观众借助数字化系统，能够更为准确和直观地了解印刷术的起源、发明、发展的脉络和历程，掌握和丰富印刷术历史知识，进而形成系统完整的印刷术方面的知识体系，特别是能够对大中小学生进行有益的课外教学补充，进而达到良好的宣传教育社会效益。

二是使观众借助数字化系统，更加全面更加深入地了解中国优秀印刷文化，体会中华民族创造创新的精神所在，进而对中国优秀的传统文化有更深层次的理解和感悟，达到增强民族自信心和自豪感的社会效益。

三是使观众借助数字化系统，能够便及时地了解现代印刷术的发展现状及精品成果，体会高新技术在印刷方面的最新运用的作用与意义，进而对科技强国有更深层次的理解和感悟，达到进一步树立崇尚科学、依靠科学的社会效益。

四是通过数字化博物馆系统建设，使观众能够借助高新展示技术对文物藏品和历史文化有更为清晰和直观的了解，进一步增强博物馆的展示作用和宣传功用，丰富广大人民群众的文化生活，进而让广大人民群众更加喜爱博物馆、更愿意走进博物馆，形成更为良好的文化生活习惯，提高国家的整体文化素质，达到最佳的社会效益。

五是可间接实现必要的经济效益。博物馆作为公益性单位，本身不直接产生经济效果。但通过数字中国印刷博物馆的建设，可有效提高博物馆的吸引力，使更多的观众走出家门来到博物馆，可间接拉动人民群众的旅游行为。随着观众更多地走进博物馆，博物馆所展示的印刷方面最新技术成果也将引导观众和社会下步行为，达到间接的经济效益。

六是可为生态文明建设提供积极的支持服务。绿色印刷作为数字中国印刷博物馆建设重点展示的内容之一，通过数字化展示手段和实际场景展示，让观众了解绿色印刷内容手段以及在生态保护方面的积极作用，加快推进绿色印刷理念及技术推广普及，达到良好生态效益。同时，数字展示设备设施充分注重节能环保要求，既保证展示效果，同时坚决地做到不浪费资源、不做过度展示、不使用不环保材料，切实通过良好的节能环保措施，让观众在参观之中进一步形成节能环保的理念，达到良好的生态效益。

（五）建设内容计划

一是建立起面向观众的教育服务系统。主要包括融入展线的数字化展示配套系统、依托网络的文物藏品与展览展示系统、独立设置的数字化展厅系统、服务观众的自动化讲解导览及设备租用系统、利于观众亲身参与的互动体验系统、便于观众情况统计的数字票务系统、面向观众的数字化印刷技术展示服务系统、文创产品管理及相关支持系统等。

二是建立起服务内部业务工作开展的管理系统。主要包括库房信息化管理系统、办公自动化系统、展览筹划业务管理系统、藏品数字化处理系统、资料数据管理系统。

三是建立起网络支撑系统。主要包括网络管理系统、数据备份系统、网络安全及用户认证系统、馆内无线网接入与服务管理系统、远程接入的数据服务和安全管理系统、实时监控与报警系统（将馆现有安防系统、库房环境管理和监控系统、消防系统等融入在内）。建设更加完善完美博物馆官网系统和微信客户端服务。

四是建议起数据支持系统。对博物馆现有文物藏品进行数字化处理，对资料数据进行整理；制作印刷文化相关影视频、“网上博物馆”多媒体文件、专题展览多媒体虚拟文件等。

三、业务目标

（一）系统架构要求

数字中国印刷博物馆项目建设是一个不断演进的系统工程，需结合博物馆特色和我国文博事业发展整体趋势，立足于满足观众参观需求，统一标准，规范建设，充分强调参观中的文化体验，适应智慧博物馆最新建理念的发展需要。

项目涉及馆藏文物资源、展陈展示资源以及实现智慧化应用所涉及的相关信息、线上线下展厅交互信息等多种数据数字化建库以及信息平台建设，因此平台的总体架构须具备高扩展性和灵活性，包括基础层（云计算平台、感知层）、数据层（数据库群）、应用支撑、业务层（综合信息管理系统、综合应用展示系统、移动终端展示系统）、表现服务层以及保障体系（安全保障体系、数据标准体系和管理运维体系）等。

一方面，系统架构要建立起完整合理的视觉传达系统，用于统一数字印刷博物馆整体对外，规范展陈内容呈现、展示空间设计、官方网站设计、文化衍生品制作、形象设计等各系列的视觉感应，为观众提供更为具体直观的记忆和可识别的印刷文化符号，从而塑造出中国印刷博物馆在传承和弘扬中国优秀印刷文化上的独特特色和不可替代的地位作用。

另一方面，系统架构设计要紧密结合策展概念的规划，按照服务观众和更有利于观众参观的要求，科学筹划、安排软硬件和线上线下各类终端的功能部署(包括常态展项，动态展项，推广内容等)，进一步增强观众在线上和移动端的直观体验，让印刷展览的知识与文化宣传的内涵能更有效、更全面、更简捷地让观众理解和领悟，从而切实把线上数字内容与线下空间展览有机的结合成为一个整体。

（二）技术路线要求

数字中国印刷博物馆博物馆项目建设的技术路线，应采用统一接口标准的插件开发理念，高度集成各类应用，以适应各系统变化、新增和无缝衔接；采用面向对象开发思路，采用多层架构，在程序代码开发上要将表示层、业务层、数据操作层三层表现清楚，为持续发展奠定基础。其中，项目总体主要基于B/S架构，采用MVC模式进行分层。客户端使用现行主流技术；服务器使用现行主流技术；数据存储使用大型关系型数据库。

（三）界面要求

界面要采用国际设计领域的通用语汇等进行设计，既要进一步优化观众对博物馆的全体体验，也要对观众使用系统软件时的人机交互界面的美观程序和简捷使用方式进行整体的科学设计。

一是系统整体设计要醒目美观；

二是功能结构设置要科学，布局合理，划分准确；

三是系统功能设计要层次清晰，提示醒目；

四是各功能间的链接关系要清楚，路径准确。

（四）开发要求

一是采用自顶向下逐步细化的设计方法，按层次将系统划分模块，用结构图的表现方法表示出来，然后对各个模块用流程图形式逐一描述清楚。

二是应用软件的开发须遵循统一的命名规范、编码规范、用户界面规范、接口规范、控件规范等。

三是系统应具有良好的容错能力，程序出现异常情况时，不应对系统和数据造成破坏，并应给出友好的提示。

（五）性能要求

一是系统采用模块化、面向对象的思路设计，采用面向服务的体系结构，做到灵活扩展、迁移和升级；

二是面向用户的界面设计，突出易用性和美观性；

三是充分考虑今后纵向和横向的平滑扩张能力；

四是保证每周7天每天24小时连续运行；

五是安全访问控制到字段级以上；

六是系统具有良好的可维护性，在系统总体设计上注意系统的可维护性，尽量采用公众熟悉的、易于维护的系统平台；

七是后台数据库要采用目前国内主流的数据库系统；

八是服务器端要支持主流的操作系统；

九是客户端要支持最新运行的浏览器。

（六）兼容性要求

一是数字中国印刷博物馆系统建设必须有非常良好的通用性要求，特别是统一搭建的系统平台能够适应各类软件的接入与运行使用。

二是各期开发的软硬件必须具有良好兼容性，能够在统一搭建的系统平台上顺畅运行，防止出现不兼容的情况出现。

三是统一搭建的系统平台能够用于后期的继续开发，具有扩充的足够容量和接入端口等。

四是系统出现的故障要具有良好的可维修性，可就近或多渠道提供维修保障。

四、博物馆数字化建设已有基础情况

印刷博物馆之前已开展了数字博物馆建设，具备了较为良好的基础。主要建设完成情况如下：

一是主要完成了80余万页幅面印刷品、100余台印刷机械和近400余件木雕版等文物藏品的二维扫描，以及近万条业务工作材料信息的扫描采集。

二是对近百件雕版、活字、字模、印刷机等进行了高精度三维扫描，对数十台印刷机进行了360°高清环拍，并制作成了展示文件。

三是制作《造纸术的发明》《雕版印刷术的发明》《活字印刷术的发明》《中国印刷博物馆基本情况》《中国近代印刷业的发展历程》《新中国成立后印刷业的发展历程》《绿色印刷技术的普及推广》《世界近代印刷技术的发展》，以及印刷出版文化宣传片和中国印刷博物馆宣传片等影视频。

四是以雕版印刷的制作工艺和流程、活字印刷的制作工艺和流程、绿色印刷为主要内容，制作了多部三维交互动画软件。

五是结合博物馆展陈改造，进行了网上数字博物馆建设，已完成了一层古代部分、二层近现代部分等展厅的数字博物馆展示系统制作，并运用在博物馆官网上。

六是制作《中华印刷之光》《绿色印刷专题展》《红色印刷》《家国天下》《改革开放40周年印刷成就展》《馆史展》等专题展览的三维数字模型，并制作成展示文件运用在官网上。

七是完成了博物馆官网和微信服务端的升级改造。

八是针对博物馆展厅展示需求，配备了相应的投影系统、液晶屏播放系统、触摸液晶屏系统等，并利用数据扫描文件和影视频等成果，配套设计制作了相关展示文件。

九是对博物馆数字资源管理与信息化平台进行了升级完善，开发了藏品管理系统等相关博物馆管理软件。

十是搭建了博物馆网络系统，为展厅提供无线网络服务，配套完成了博物馆的机房建设，并有针对性地建设了展厅中控系统。

十一是建设了博物馆数字展厅，设置了古代印刷技艺虚拟漫游区、3D影院、三维全息展示设备、VR体验区，并配套制作了相应的互动体验视频及软件制作，全面提升了数字展厅展示水平。

十二是进行了数字中国印刷博物馆建设相关标准的配套建设。

五、新一期数字中国印刷博物项目建设内容

新一期数字中国印刷博物馆建设项目，主要在集成之前数字博物馆建设成果基础上，综合集成数字资源，丰富宣传教育展示手段和内容，建立起完善的数字博物馆服务管理系统。具体包括：
    （一）数字资源的整理备份综合利用。

主要对之前扫描采取的文物藏品二维、三维数据进行综合梳理，制作1套便于工作中使用的配套操作展示系统。对博物馆现有数字化数据建立2套备份容灾系统，用于馆藏和平时的使用。

（二）制作印刷出版文化方面的三维动画和影视频。

一是制作面对广大国内外观众的印刷出版传统文化宣传片3部，采取纪录片为主的样式重点展示印刷术发明发展、对世界文明进步发展的贡献作用、当代印刷出版文化国际交流传统方面的宣传片，以运用于博物馆展厅、国内外专题展览等相关场合。

二是制作以中小学生为主体的印刷文化方面宣传教育专题视频3部。重点是针对印刷出版文化进校园的需要，特别是结合印刷博物馆已在部分小学开设了印刷出版历史文化课程的实际，制作与课程相配套的印刷出版文化宣传教育专题视频，展示印刷术发明历史意义和积极作用、介绍现代印刷技术的主成发展情况、造纸术等内容。

三是制作包装印刷、标签印刷等现代印刷技术专题片2部，有针对性地做好印刷技术科学普及工作。

四是制作汉字演变系列三维动画，选取300个常用汉字，分别制作300个小视频，并配套刻制相应的木活字，作为300套完善的汉字展示系统。

以上视频均要配备中英文双语解说和注释。

（三）制作专题展览虚拟展示系统。

主要针对博物馆当前时期在展厅组织的临展、在国内相关地方组织的专题展等共8个展览，制作成专题展览虚拟展示文件，并在博物馆一层大厅适宜墙面上安装3x3（即9个）触摸屏组成的大屏展示系统，用于向观众展示虚拟展览文件和馆内文物电子图片、宣传视频等。

（四）开发印刷文化AR展示产品。

利用最新AR技术，将印刷出版文化有特色、有趣味的内容，结合博物馆馆藏文物，制作1套印刷出版文化AR展示产品，并配套印制成AR图书，用于宣教推广。

AR图书要配备中英文双语注解，配套音频、视频要配备中英文双语解说。

（五）完善网上虚拟博物馆建设。

在之前网上博物馆建设基础上，针对我馆近期已完成地下印刷设备展厅改造的实际，对新布展的地下印刷设备展厅进行虚拟博物馆建设，集成纳入博物馆整体的网上虚拟博物馆系统，用于博物馆官网等相关平台系统，实现多人在线浏览与即时交互，全面而生动地展现博物馆展厅的实际场景。

网上虚拟博物馆配备相应的中英文注解。

（六）建设地下印刷设备展厅的多媒体播放系统。

针对博物馆地下印刷设备展厅成为相关大学来馆组织现场教学场地的实际，在展厅中间环形的教学区域建设1套多媒体播放系统，配备设置约35m2当前最先进且美观轻便的主流LED屏,以及配套的音视频播放控制设备设施，并做好相应的装修装饰。

（七）建设宣教多媒体制作系统

主要针对博物馆宣传教育的最新需求，着眼博物馆宣传展示印刷出版文化的具体要求，为增强博物馆自身制作以音频、视频为主的宣传教育展示文件，在博物馆相应房间建约60 m2的宣教多媒体制作系统1套，用于音视频录制及后期制作所需的演播室、录音间。主要配备音频、视频录制及后期制作的相关软硬件设备，并安装配备相应的灯光、电路等配套设施，进行相应的装修装饰和隔音处理。

（八）数字资源管理与信息化平台建设升级。

1. 多媒体展示系统。

购置安装融入互动体验展线的多媒体展示系统3套。主要在三层临展厅购置安装3台触摸一体机，并开发配备用于播放展示相关文物藏品、展览、宣教活动等相关素材的操作软件，设置便于观众操作的界面。

2.升级完善智能导览系统。

一是利用已扫描的文物藏品数据成果，基于微信小程序设计以扫描听讲解为主要形式的智能导览系统。该系统要具有中英文双语解说词功能。在现有基础上，新选取各展厅40件重要展品或部位，制作微信扫描听讲解的40个小程序,每个在1分钟以内，并搭建完善的微信听讲解系统。

二是集成完善博物馆已开发的蓝牙等导览系统。

三是制作博物馆导览软件。一方面，是在现有智能导览系统基础上，将近期改造完的地下印刷设备展厅纳入到智能导览系统。另一方面，利用已完成的网上博物馆、文物藏品二维三维扫描数据成果、专题展览虚拟展示文件等已有成果，制作博物馆导览软件，安装在博物馆各展厅入口处等位置的导览设备上，设置便于观众使用的操作界面。

以上均要配备相应的中英文语言解说和注解。
     3.无线局域网系统。

一是在博物馆现有无线覆盖基础上进行无线网络扩容，在网络信号不足的位置增设相关点位40个，实现覆盖无死角。

二是确保兼容，实现授权管理。

三是实现100M光纤专线带宽接入，提供2年的服务保障。

4.完善藏品资源管理系统。
    一是在博物馆现已开发的藏品资源管理系统的基础上，利用系统的数据转入接口，将博物馆文物藏品相关数据全部录入、转入到该系统之中。

二是针对藏品数据使用要求和实际工程程序，进行相应的工作流程管理、相关数据调用使用的升级。

三是配备与数据量相配套的服务器储存设备，完善相应模块，并配备相应的备份储存设备。

四是购置1000个抗金属标签，用于新增藏品的标志管理。将加抗金属标签与手持机终端程序进行同步升级绑定与联调。

5.博物馆内控管理系统建设。
    按照国家关于事业单位财务管理系统的要求，结合博物馆实际工作要求，针对展览、展厅服务、藏品管理等业务工作的特殊要求，组织博物馆财务管理系统、办公自动化系统、展厅参观信息管理等系统配套建设，将博物馆展览服务、藏品管理、学术研究等内容融入到内控管理的整个系统之中。
    6.网络系统安全防护建设。

- 一是根据网络安全最新要求,升级更新博物馆网络防火墙及配套软硬件设备,更新安装内外网查杀病毒系统；按照保密要求完善相应配套设施及系统；购置完善正版办公软件系统，确保博物馆外网及内网保持良好的安全运行和防护状态。

- 二是按照国家相关规定，向有关部门申报进行博物馆网络信息安全防护等级评定备案，达到规定的等级要求。

- 7.系统综合集成及展厅中控系统建设。
    一是针对博物馆各类软件系统建设情况，进行综合集成。
    二是针对展厅中控系统已建情况，综合集成并升级改造，实现人性化、智能化整体控制。
    （九）标准建设

- 在之前建设基础上，对数字中国印刷博物馆建设的各类标准进行梳理归纳，编制出数字中国印刷博物馆建设与操作使用标准，形成工作规范。具体包括印刷出版文物藏品三维数字化采集与处理流程标准规范、书画文物数字化采集流程标准规范、印刷出版文物数字化保护软件接口标准、印刷博物馆业务软件操作使用规范等。中标单位须配合中国印刷博物馆完成标准建设工作，为标准验证做配套服务，并为标准编制提供相应技术支持，并在项目完成时提供1整套纸质版的标准规范。

- 六、绩效目标

（一）数量指标
    指标1：基于现有近100万条文物藏品及相关业务数据录入的1套博物馆数字资源操作展示系统、2套备份容灾系统。包括不少于17块2.4TB和10块6TB的高速度硬盘。

指标2：印刷出版传统文化宣传片3部，每部时间不少于30分钟；印刷文化方面宣传教育专题视频3部，每部视频时间不少于15分钟；现代印刷技术专题片2部，每部专题片时间不少于10分钟；汉字演变系列三维动画视频300个及配套木活字，每个视频时间不少于60秒。

指标3：专题展览虚拟展示系统，并在博物馆一层大厅适宜墙面上安装3x3（即9个）触摸屏组成的大屏展示系统，用于向观众展示虚拟展览文件和馆内文物电子图片、宣传视频等。

指标4：1套印刷出版文化AR展示产品及配套图书，图书设计制作按照出版印刷要求制作源文件，图书页数不于20页，内含视频不少于15个。

指标5：在现有网上虚拟博物馆增加地下印刷设备展厅内容。

指标6：1套地下印刷设备展厅的多媒体播放系统，当前最先进等的主流LED播放屏幕不小于35m2。

指标7：1套宣传多媒体制作系统。其中，4K级的专业广播级摄像机2台、LED摄像灯1个、监视器1套、提词器1个、LED新闻灯1套、相机闪光灯1个、高速TF存储卡4个、大小三脚架1套、超大容量电子防潮柜1组4个；专业16路调音台1套、专业监听音箱1对、耳机分配器1套、音频排插1套、演播室提词器1个；4K编辑系统高清数字非线性编辑系统1套、移动非编系统1套、存储中心及数据库管理系统1套、一字型定制编辑工作台1套、平面操作台1张、防静电储物铁柜子1个、升降编辑座椅5个、USB3.0多合一读卡器、视频采集卡2套、1394卡2套；视频处理辅助系统设备3套（便携式辅助系统2套、固定式辅助处理设备1套）、移动蓝光刻录光驱2套、便携式录音设备2套、电脑音响1组。

指标8：3台触摸一体机及配套展示软件。

指标9：1套博物馆导览软件。包括40个基于微信扫描听讲解为主要形式的小程序。

指标10：40个点位的无线AP网络扩容；1台非模块化POE交换机，100M光纤专线带宽接入及2年服务保障。

指标11：基于现有数十条文物藏品信息录入藏品资源管理系统。购置1000个抗金属标签用于新增藏品标志管理。

指标12：1套博物馆内控管理系统。

- 指标13：1套网络安全防护系统。

- 指标14：1套博物馆中控系统。

- 指标15：1套匹配印刷博物馆数字数据采集与系统操作的使用标准规范。

（二）质量性能及具体内容数量指标
    指标1：数字资源的整理备份综合利用。

一是对之前扫描采取的文物藏品二维、三维数据进行综合梳理，明确分类及相关序列搜索指标，确保迅速查找。

二是对采取虚拟化存储平台等方式，制作存储系统。硬盘具有良好的速度和高度的稳定性。

三是外存储设备虚拟化功能，可以统一管理已购存储设备,实现虚拟化存储池内的数据自由流动,外部存储虚拟化功能无容量许可限制。

四是支持基于存储系统的远程同步/异步复制软件，无容量许可限制。

五是存储系统相关外围设备、配件、电源、相关缆线齐全，满足机房实际布局连接要求。

指标2：制作印刷出版文化方面的三维动画和影视频。

一是影视频文件内容丰富、制作精美，具有丰富的表现形式和流畅的演播方式，准确反映印刷文化发展历程和技术发展情况。提供的视频创意方案需对相关历史知识的创意概念和故事线做出清晰设定，为表现相关技术和知识产生的原因、发展过程提供一种易于理解的叙事方式。

二是提供视频的内容点列表，需对印刷的相关技术和历史知识的标志事件，关键人物，特殊的工艺流程、技术难点进行梳理，并对详略和主次关系进行说明，确保在有限的时长内能突出重点。

三是场景设定参考图/气氛图，需通过手绘或美术设计对视频中的关键场景，视觉风格做出概念设定，确定影片调性，色彩和质感，为招标方评审画面效果提供直观的示意图。

四是制作时间进度表，需将每部影片制作周期和阶段成果通过任务分解对应到相应时间点，提供一系列可供检查的关键节点，以确保招标方对制作过程的把控。

五是视频分辨率不小于1280x720，格式为现视频主要流行格式。

六是播放速度中，码率不小于15000kb/秒，不小于25帧/秒。

七是印刷出版传统文化宣传片每部时间不少于30分钟；印刷文化方面宣传教育专题视频每部时间不少于15分钟；现代印刷技术专题片每部时间不少于10分钟；汉字演变系列三维动画视频每个时间不少于60秒，配套木活字需由非遗传承人刻制。

八是人物、场景生动，视频运行流畅，场景具有丰富的层次感和画面感，色彩运用得当且具有很强的视觉冲击力。

九是影视频中英文双语字幕清晰准确，中英文配音纯正。

指标3：制作专题展览三维数字模型及展示文件。

一是每个模拟展示文件均采取人机交互方式，以在触摸屏上进行触摸操作和在计算机上使用鼠标操作两种方式进行浏览，交互反应灵敏，运行流畅。

二是每个文件的画面精美，所展示的文物展品细致，展板布局合理，展品说明牌文字清晰准确。

三是根据各个专题展览的情况，提供必要的配音配乐，并有相应的解说和中英文字幕标注。

四是展示文件便于安装和使用，具有很强的通用性和兼容性，能够应用在博物馆官网，以及展厅相应的多媒体终端上。

五是单张全景图分辨率不低于14000×7000；全景采用3组或以上曝光合成；全景图像画质清晰，无明显色差。

指标4：开发印刷文化AR展示产品。

一是AR交互反应灵敏，运行流畅。
    二是AR展示内容制作精美，具有优质的动画展示效果，且具有较强互动操作性。
    三是AR内容注入学习教育内容，用户可以通过对3D内容的简单操作，学习印刷知识。
    四是根据增强现实场景设计需要，提供必要的配音配乐，并有相应的中英文解说。
    五是软件系统便于安装和使用，具有很强的通用性和兼容性。
    六是配套AR图书采取绿色印刷、数字印刷技术相结合的方式印制，保证图书印制精美，符合绿色环保要求。

指标5：完善网上虚拟博物馆建设。

一是网上数字博物馆展示文件采取人机交互方式，以在触摸屏上进行触摸操作和在计算机上使用鼠标操作两种方式进行浏览，交互反应灵敏，运行流畅。

二是画面精美，所展示的文物展品细致，展板布局合理，展品说明牌文字清晰准确。

三是根据场景设计需要，提供必要的配音配乐，并有相应的解说和中英文字幕标注。

四展示文件便于安装和使用，具有很强的通用性和兼容性，能够应用在博物馆官网，以及展厅相应的多媒体终端上。

指标6：建设地下印刷设备展厅的多媒体播放系统。
    一是针对地下展厅已成为有关学校开展印刷文化及机械知识的教学场所的实际, 在地下展厅中间环形场地安装多媒体播放系统，设置主流LED播放屏幕不小于35 m2,并配套安装必要的音视频播放控制设备设施，做好相应的装修装饰。

二是LED播放屏幕模组像素间距＜2mm；具备单点亮度矫正和单点颜色矫正功能。

三是峰值能耗≤600W/㎡。
    四是使用寿命≥50000小时。
    五是操作主机采取国内主流机型，不小于四核心，内存不小于8G，硬盘不小于1TB，独立显卡。

六是安装及配套装修装饰使用质量保持、环保和安全性能高的材料，装修装饰效果美观大方。

指标7：建设宣教多媒体制作系统。

针对博物馆宣传教育最新需求，录制讲解词、文化课程、文化故事、访谈等音视频节目。所录制的音视频在技术层面上达到专业级录制效果，声音画面清晰稳定，后期编辑设备稳定可靠。
    一是视频拍摄配套设备指标。

（1）2台摄像机：4K级的专业广播级摄像机电影机，具备高清摄像功能，外配镜头为缩聚摄像头标准摄像头及广角定焦头等相同性能的镜头。

（2）LED摄像灯：用于人物采访摄补光。主要为3灯套装，功率在70W以上，支持无线控制，调光范围在10%-100%间，可使用电池供电，具有1米以内的高色温低色温补光材料。

（3）监视器：带HDMI接口7寸，高清显示。可与摄像机系统相连。内置Tally接口和电源接口，达到总线输入支持，能够外接电池供电。像素不小于1280（H）×800（V），显示比例为16:9及4:3等多种比例并可相互转换,亮度不小于400cd/m,可视角度左右178°、上下178°。
    （4）提词器：拍摄采访时使用，使用平板电脑含滚动提词软件。

（5）LED新闻灯：用于新闻拍摄室内补光。色温为5600K/3200K可选，照度不小于320Lux(1米)，调光范围在5%-100%之间。

（6）相机闪光灯：具有高速同步闪光，频闪闪光、FE锁定，以及闪光曝光补偿等多种功能。

（7）高速TF存储卡：适配航拍器、云台摄像机、运动相机高速存储。支持不小于8K录像数据储存要求，容量不少于64GB。

（8）大、小三脚架：碳纤维液压云台加三标水平衡三脚架。轻便耐用，耐潮湿环境腐蚀。承重3-6KG,内置水平阻尼和俯仰阻尼，高度1500MM。铝合金材料，含软包手柄。

（9）超大容量电子防潮柜：用于存放现有摄像机等精密电子设备。电子恒温，中间板可拆，钢化玻璃门。
    二是录音室配套设备指标。
    （1）专业16路调音台：16路话筒输入，每通道带有HPF；12个线路输入，含有4个单声道和 4个立体声方式；附加2TR输入口，用于从模拟设备或2个相关设备接收输出信号，以及配套线路等。

（2）专业监听音箱：1对，能有效还原原声，有源。频响范围43Hz-24KHz ，线性空间技术，功率80W。

（3）耳机分配器：18路耳机分配器。LED声音仪表检测，超低燥声，信燥比在范围内，动态范围符合标准,最大输入电平标准，最大输出电平150MW，18个高功率立体声输出。

（4）音频排插：支持多路卡农，3.5音频接口。

（5）配备配套的信号线、接插头、平衡非平衡互转头、音箱吊架等。

（6）演播室提词器：为录音室设备，含提词器软件1套、控制器1套、19寸显示器1台、反光玻璃1套、承重脚架1套、滑轮车1副、托架1副等

三是视频编辑软硬件设备。

（1）4K编辑系统高清数字非线性编辑系统：CPU不小于六核，内存不小于32G，显卡不小于6G显存，系统固态硬盘不小于250GB，素材硬盘不小于4TB的企业级硬盘8块，光驱为蓝光刻录机，显示器为不小于28寸的4K级及以上的液晶显示屏，音箱为立体声音箱，机箱为工作站专用机箱（可立/卧式）。扩展设备可为外置专用调色台。

（2）移动非编系统：CPU不小于六核，显卡不小于4G显存，内存不小于16 GB，固态硬盘不小于256GB、普通硬盘不小于1TB，显示屏为15.6 英寸对角 LED 背光防炫目显示屏、分辨率不小于1920 x 1080。配备相应的高清数字非线性编辑系统软件。

（3）存储中心及数据库管理系统：双核处理器,主频≥2.13GHz * 1，4GB高速缓存，支持16个磁盘通道（支持热插拔），支持SATA磁盘或以上，16*4T企业级硬盘，6Gb通道，支持链接扩展柜进行扩容，具有1000M以太网络接口或以上,支持虚拟化，符合相关电源标准。

（4）编辑工作台。

一字型定制编辑工作台1套，尺寸大约长2.8m宽1.2m高0.7m，5位7座带电源、显示器位。

平面操作台1张，尺寸大约长1.5m宽1.2m高0.7m。

储物铁柜子1个，不锈钢，带托架、电插排，防静电,符合行业内材料标准。

上述工作台及柜子等均应舒适大方，款式风格材料一致，与用户现有环境相搭配，根据场地实际测量并提交多种效果图，在选择后定制。

（5）升降编辑座椅：5个，金属、皮质，时尚简约，符合人体工学原理，方便调节高度与编辑台配套。

（6）USB3.0多合一读卡器：高读数，支持多种记录卡读存。

（7）视频采集卡：支持流行设备接口，支持高清采集，支持第三方软件，适配非编软件等。

（8）1394卡：具备相应的传输接口，适配主流非编软件。

四是配备设施建设。

（1）视频处理辅助系统设备3套：其中，便携式辅助系统2套，CPU不小于六核，显卡不小于4G显存，内存不小于16 GB，硬盘不小于1TB，显示屏分辨率不小于1920 x 1080。固定式辅助处理设备1套，CPU不小于六核，内存不小于≥32G，显卡不小于6G显存，系统硬盘不小于1TB。

（2）移动蓝光刻录光驱：16倍速，USB3.0，外置，刻录大数据、高清视频。

（3）便携式录音设备：高灵敏度的广播节目级采访拾音，可调节式麦克风（3个方向），录音格式为主流播放格式，支持手机APP控制，录音时长不少于300小时。

（4）电脑音响：2.1声道，具有良好的音响效果，配备足够线长。

（5）装饰装修：按照录音摄像相关技术需求，对约60平方米的房间进行相应的装饰装修，保证隔音效果；配备相应的消防设施，满足消防要求；标准插排防雷击，符合国家安全用电标准。

指标8：多媒体展示系统。

- （1）触摸一体机：分辨率不小于1920x1080，主机配置小于四核，内存不小于16GB，硬盘不小于256G，显卡不小于2G内存，尺寸不小于55寸，寿命不少于5万小时。

（2）针对多媒体展示系统在展厅的使用需要，根据观众的观看使用要求，对博物馆已制作形成的多媒体音视频材料进行全面梳理整合，结合不同多媒体展示设备的性能要求，分别制作相应的展示播放系统，融合相关资源，更好地进行优秀印刷出版文化的对外宣传展示；优化操作界面，便于观众操作，利于在展厅不同区域和位置使用。
    指标9：智能导览系统。
    （1）基于微信小程序设计以扫描听讲解为主要形式的智能导览系统。该系统要具有中英文双语解说词功能。在现有基础上，新选取各展厅40件重要展品或部位，制作微信扫描听讲解的40个小程序,每个在1分钟以内，并搭建完善的微信听讲解系统。观众可使用自己的手机等设备，扫描二维码听取讲解，能够准确定位，讲解声音清晰。

（2）集成完善博物馆已开发的蓝牙等导览系统，使用专用设备提供观众使用，能够准确定位，讲解声音清晰。

（3）智能导览系统应包含文物导览、全景导览和虚拟漫游等模块。其中文物导览模块包括文物列表、文物信息展示、文物三维模型展示、文物语音讲解等功能。
    （4）文物列表：观众可通过查看文物列表，点击进入详情浏览；也可通过二维码扫描，识别文物，进入文物详情浏览。为观众提供“让文物活起来”的参观体验。文物列表在小程序首页按展厅顺序显示所有展厅列表，观众可自由选择感兴趣的文物聆听讲解，也可单击文物缩略图进入文物详情页面。

（5）二维码扫描：在展厅观赏到某件文物想快速了解更多关于该文物的信息时，观众可把手机摄像头对准文物旁边的二维码，用微信扫描识别出文物，系统会显示文物的图片及文字介绍、音频及3D模型。

（6）图文展览：提供博物馆文物的图文展览，展示内容包括文物名称、图片、文物简介，观众可以自行选择图文展览，提高观众体验效果，节省观众时间。

（7）音频讲解：通过微信导览程序，观众在观赏文物的时候，还可以在手机上点击文物的语音播放，收听到关于文物的讲解，了解文物背后的故事。音频功能提供列表、快进、暂停、上一个、下一个、循环播放等功能，满足观众在收听文物解说时的多样化需求。提供观众中英文双语音频讲解，可供观众选择。

（8）模型互动：观众在观看文物图文介绍和收听文物解说的同时，还可以点击旁边的3D功能，欣赏到部分重点文物的精细3D模型，可交互操作，使观众能进行趣味性互动，提高体验效果。模型互动功能提供放大、缩小、旋转等功能，满足观众360度细致观赏文物全貌的需求。
    （9）全景导览：点击进入全景导览模块，观众可选择不同的楼层，不同的展区，在展馆二维平台图标选择不同区域的全景点，欣赏博物馆各展厅的分布情况及选择全景浏览路线。主要包括展厅介绍、推荐展区、展厅浏览等功能。观众可根据方向指引，选择不同方式按不同路线漫游参观博物馆，浏览过程中根据个人喜好可以使用全屏、放大缩小、自动观看等浏览方式。

（10）展厅介绍：展示当前展厅的文字、图片等资料，为观众提供展厅的背景知识，体会展示主题的历史文化知识。相关内容包括中英文双语介绍和注解。

（11）推荐展区：展厅中一些重点或特殊展区，向观众重点推荐展区，点选不同展区，系统会快速跳转到对应展区。

（12）虚拟漫游：进入虚拟漫游模块，观众可进行展厅漫游和自动漫游，并对漫游展厅进行设置。其中，自动漫游方便游客操作，结合主题特点定制设计有针对性的浏览路线，了解各展厅和专题展等相关信息及展览虚拟景象。任意漫游方便观众点击进入虚拟展馆后，可以通过操控屏幕右下角的控制键，以全方位、多角度的视角自由操纵，在展馆漫游探索。在漫游场景中，用户可实现在临时展厅内部进行随心所欲的浏览。观众可进行漫游行程。漫游设置包括声音控制、全屏控制、行走速度控制、旋转速度控制，以控制条的形式，结合观众浏览习惯，贴合实际感受，增强体验顺畅感。

指标10：无线局域网系统。

（1）在博物馆现有无线覆盖基础上进行无线网络扩容，在网络信号不足的位置增设40个无线AP，增大信号强度，实现覆盖无死角。

（2）支持最新的网络协议设置，与已有无线设备兼容，并可被已有的无线控制器进行授权管理。

（3）接入模式满足最新技术要求，支持并发工作接口设置，传输速率满足双频段的高速率传输，射频发射功率支持100MW。

（4）防火墙功能:实现本地转发模式下实现防火墙功能，控制器访问控制策略下发到AP，在本地转发下实现策略防火墙功能。

（5）在博物馆二层设置1台非模块化POE交换机，传输速率10/100/1000Mbps，背板带宽不小于208Gbps，包转发率不小于66Mpps，端口数量不小于24个相应端口。
    （6）实现100M光纤专线带宽接入，提供2年的服务保障。

指标11：藏品资源管理系统。
    （1）在博物馆现已开发的藏品资源管理系统基础上，利用系统数据转入接口，将博物馆文物藏品相关数据全部录入、转入到该系统之中。保证数据录入准确，分类明晰，搜索调用便捷。

（2）工作流程清晰明确，便于掌握和操作使用。

（3）数据包括文物藏品相关二维、三维图像数据，调用便捷，显示清晰，并有分权限的图像分辨率设置。

（4）抗金属标签与手持机终端程序进行同步升级绑定与联调，方便定位与查找。

- 指标12：博物馆内控管理系统建设。
    （1）按照国家关于事业单位财务管理系统的要求，结合博物馆实际工作要求，针对展览、展厅服务、藏品管理等业务工作的特殊要求，组织博物馆财务管理系统、办公自动化系统、展厅参观信息管理等系统配套建设，将博物馆展览服务、藏品管理、学术研究等内容融入到内控管理的整个系统之中。

- （2）系统运行稳定，操作界面良好，在博物馆内网中运行便捷。

- （3）具有后续软件更新和内容添加的接口。
    指标13：网络系统安全防护建设。

- （1）根据网络安全最新要求,升级更新博物馆网络防火墙及配套软硬件设备,更新安装内外网查杀病毒系统。

- （2）终端安全管理系统：控制中心采用主流BIS架构管理端，需具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、网络流量管理、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能。客户端与安全控制中心通信，提供控制中心管理所需的相关数据信息；执行最终的木马病毒查杀、漏洞修复等安全操作。

- 服务要求：提供授权不少于200点客户端，配置防病毒功能、漏洞修复、运维管控功能，支持现行主流操作系统，可扩展其它操作系统平台，提供三年软件及病毒库升级服务。

- 病毒、恶意代码、木马防护：一是要求能够自定义时间、自定义扫描频率，自定义扫描类型，对终端进行定时查毒，并且可以自定义查杀病毒后的处理方式自定义。二是支持文件与目录自定义黑白名单的方式来管理全网终端的文件；文件被加入白名单，客户端不再查杀，加入黑名单，客户端不可执行此文件。三是要求支持对网内未知文件云查询的控制，可以选择直接连接互联网云查询中心查询，也可以选择采用私有云查杀引擎完成未知文件查询。四是要求能够支持漏洞利用防御，尤其对通过文件漏洞的攻击行为进行有效检测与防御。五是支持文件解压缩病毒查杀，支持对多种格式的压缩文件查杀能力。六是有针对宏病毒的专杀模块，可以提供针对宏病毒的专属解决方案。七是要求支持客户端升级时对网络带宽的保护，可以设定服务器端最大升级带宽。

- （3）虚拟化安全管理系统：支持主流虚拟化平台并可在同一管理平台进行统一管理，配置防病毒、防火墙、入侵防御、防暴力破解、webshell检测、安全基线、虚拟化加固七项功能。软件支持主流版本的操作系统平台的虚拟化环境，支持主流的Linux服务器版本并且可以和操作系统统一管理。支持虚拟机根据实际部署需要从一台宿主机飘移到另外一台宿主机后虚拟机的安全策略不发生变化。

- 服务要求：提供不少于10个满足软件功能要求的虚拟化节点授权，功能服务期限三年，包括：7x24远程电话支持服务、相应模块规则库升级、模块软件升级。
    病毒查杀：一是可有效配置病毒扫描时扫描行为的资源占用率。二是支持本地杀查缓存，优化本地虚拟化环境支持。三是支持本地代理与服务器端的通讯协议加密。四是能够对虚拟机内部全部文件进行病毒扫描。五是能够对虚拟机内的文件进行进行监控，防止病毒运行。六是除文件类病毒外还需支持对宏病毒、注册表病毒、内存或服务类病毒的查杀，提高虚拟化安全防护等级，对已经运行的病毒进程可以执行关闭。七是支持对多种压缩文件格式的病毒查杀，并可以自定义添加压缩文件格式与类型。八是可单独配置敲诈者病毒防护功能，防止文件被加密无法打开。九是支持对压缩文件查杀层级进行策略配置，最大可配置检查10级压缩文件，并可配置跳过一定大小的压缩文件。十是支持不少于3种病毒引擎扫描，并可以灵活开启关闭。十一是支持隔离网环境的私有云查杀功能以保证内网环境下的病毒查杀率。
    防火墙功能：支持虚拟机分组防火墙策略配置，可以通过源目的IP、端口、协议进行配置优先级、阻断或允许。

- （4）网站安全云防护：具备云端防护账号交付，非硬件盒式WAF、集成WAF功能的盒式WAF及抗DDOS产品，非虚拟机式WAF，非软件WAF等相关功能要求。

- 服务要求：要求提供不少于 10 个域名三年的网站应用安全云防护服务授权，须提供产品生产厂商出具的授权函及服务承诺函，加盖生产厂商公章。

- Web攻击防护：一是支持服务器隐身，使得黑客无法获取服务器真实IP地址，防止黑客对服务器的各种攻击。二是支持HTTP/HTTPS协议合规性检查，包括畸形报文、HTTP版本检查、报文头缺失、请求方法限制、协议违规等。三是支持服务器敏感信息泄露防护，包括服务器类型信息、服务器版本信息、敏感路径信息泄露、网站源码泄露、数据库敏感信息泄露等。四是识别和阻断SQL注入攻击、Cookie 注入攻击、命令注入、跨站脚本攻击、文件包含攻击、LDAP注入、XPATH注入、爬虫攻击、Struts2命令执行攻击等常见的Web攻击，防止网站敏感信息泄露或网站内容被恶意篡改。五是支持ASP木马、JSP木马、PHP木马、一句话木马等多种形式的Web Shell后门的上传防护。六是支持对Appscan、Awvs、Pangolin、Burpsuite、啊D、明小子、Nikto等扫描器的扫描防护。七是支持HTTP参数污染、00截断、url编码绕过、Unicode编码绕过、 ASCII码绕过、字符串拼接绕过、hex编码绕过、大小写混杂字符绕过、多空格绕过、注释串绕过等多种绕过攻击防护。八是支持Web容器漏洞、数据库漏洞、CMS插件漏洞等漏洞攻击防护。九是支持自定义防护页面功能，即当检测到4、5开头的响应码时可以跳转到指定URL以提高服务感受和搜索引擎SEO。

- DDoS攻击防护：一是支持对Sys Flood攻击、Tcp Flood攻击、Ack Flood攻击、Udp Flood攻击、Icmp Flood攻击、Rst Flood攻击、慢速攻击等常见的DDOS攻击进行流量清洗。二是支持对TCP/UDP/IP等类型的畸形报文攻击进行防护、支持对Smurf攻击、Land攻击、Fraggle攻击、Ping of Death攻击等DDOS攻击进行流量清洗。

（5）安全运维系统：采用B/S架构，管理中心内嵌数据库，用户无需另外安装数据库管理系统；管理客户端基于浏览器，无需安装其他客户端软件。

- 服务要求：提供不少于100个节点审计授权。产品提供三年维保服务，须提供产品生产厂商出具的授权函及服务承诺函，加盖生产厂商公章。

- 功能要求：一是能够集中监控网络中的主机设备、网络设备、安全设备、应用系统。具体包括：交换机、路由器、防火墙、Windows服务器、AIX服务器、Linux服务器、HP-UX服务器、Solaris服务器、SQL Server、Oracle、DB2、Sybase、MySQL数据库系统、webshpere/ weblogi中间件、Mail/Web/FTP/DNS/DHCP/WINS和LDAP服务等。二是支持网络拓扑发现，自动生成网络拓扑图，支持分层显示和全局显示两种展现方式。在全局显示模式下，能够在一个拓扑图上显示三层、二层网络设备和终端设备。拓扑图上能够显示节点之间的链路连接，并标示流量值。如果节点出现故障，拓扑图节点能够显示为红色，如果链路出现故障。支持对拓扑图的鸟瞰、缩放、导出、导入、更换底图、编辑。内置ping、tracerouter、telnet等常用工具，可直接调用。通过拓扑地图，用户可以调用设备的http接口、telnet接口、ssh/ssh2接口实现对设备的直接访问和控制。三是用户可以看到设备的真实面板图，并可以针对面板上的接口进行实时监控和设置，进行形象化管理。四是智能监控频道为用户提供了一个从总体上把握网络中各种IT资源整体运行情况的界面。通过智能监控频道，用户可以快速导航到系统的各个功能界面，可以看到当前企业和组织的整体健康等级。五是能对包括服务器和HP、IBM小型机在内的各种主机操作系统进行监控。不仅能够检测主机性能，还能够检测主机安装的软件信息、在线用户信息、主机进程信息、主机网络连接信息、主机服务运行信息等。七是能够对主机运行的进程信息进行实时监控。通过将进程信息与进程黑名单比对，发现主机上正在运行的违规进程。通过将进程信息与进程白名单比对，进行主机进程防御基线管理。

- （6）信息安全防护等级评定备案：按照国家相关规定，向有关部门申报进行博物馆网络信息安全防护等级评定备案，达到规定的等级要求。

指标14：系统综合集成及展厅中控系统建设。

（1）针对博物馆各类软件系统建设情况，进行综合集成。
    （2）针对展厅中控系统已建情况，综合集成并升级改造，实现人性化、智能化整体控制。一是要求操作简单、人性化、智能化。二是要求整个系统可靠性高，能将博物馆所有多媒体设备进行控制。三是能够控制视频设备进行播放、停止、暂停等功能。四是能够控制投影机，进行开/关机、输入切换等功能，进行音量大小的调节。五是控制展厅灯光等环境系统，完成对整个房间环境、气氛的改变，以自动适应当前需要。
    指标15：标准建设

- （1）在之前建设基础上，对数字中国印刷博物馆建设的各类标准进行梳理归纳，编制出数字中国印刷博物馆建设与操作使用标准，形成工作规范。具体包括印刷出版文物藏品三维数字化采集与处理流程标准规范、书画文物数字化采集流程标准规范、印刷出版文物数字化保护软件接口标准、印刷博物馆业务软件操作使用规范等。

- （2）中标单位须配合中国印刷博物馆完成标准建设工作，为标准验证做配套服务，并为标准编制提供相应技术支持，并在项目完成时提供1整套纸质版与电子版相配套的标准规范。

- （3）标准的文字应清晰明确，包含数字中国印刷博物馆主要内容，防止漏项。

指标16：授权要求

- （1）以上项目建设内容中所涉及到的产品及设备等，均需获是；需提供厂家授权证明。

- （2）信息安全产品应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。

- 七、项目团队人员要求

- （一）项目经理：项目经理同时具有信息系统管理师（高级）证书及项目管理人员资格证书（需提供证书复印件及项目经理社保缴纳证明原件）。

- （二）项目建设经验：投标人独立承担过博物馆数字化建设项目。

- （三）标准建设经验：项目成员具有博物馆信息化建设方面的经验（需提供编制的标准规范资料和相关成员参与标准编制的证明）。

- （四）团队实力：项目组工作人员保证在12人以上（包括驻场服务人员，所有工作人员均需提供社保缴纳证明材料）。

- 八、售后服务

- 关于技术培训、服务标准、年限及故障响应速度等服务内容等的要求：

- 1.提供详细的培训方案及教材，承诺针对单独系统的培训达到每个系统3人次以上，承诺在维护维修保障方面达到4人次以上，且确保提供后续的博物馆内部培训的教学支持。

- 2.投标人需免费提供3年7*24小时服务支持，严重故障时熟悉用户环境的资深工程师8小时内到达用户现场；影响关键业务运行的故障，若报修24小时后仍无法排除，则投标人需提供必要的备用方案和设备，帮助用户恢复关键业务。

- 3.在3年服务期间，投标人提供具备本项目设备1年以上维护经验、能够胜任本项目设备日常维护和故障定位、排除的驻场工程师，要求至少提供测试工程师一名，网络工程师一名。

- 4.投标人承诺所有硬件三年免费保修、所有软件三年免费保修升级、电话报修后8小时上门服务、24小时内排除故障。

- 5.投标人承诺所有硬件过三年免费保修期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、所有软件过三年免费保修升级期内按按原价的10%进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。

- 6.投标人为北京地区以外单位，须在北京有授权服务机构，需提供相关证明（如授权书等）。

- 7.博物馆另行组织对有关软件进行后续升级，投标人应承诺提供免费的技术支持。

- 九、项目工期要求

- 该项目工期为签订合同之日6个月完工，以项目所有建设内容均验收合格为准。